Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж на 2018–2022 годы»

за 2018 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018–2022 годы».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2018 год, составляет 501 528,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 293 720,34 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 113 666,50 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 3 816,65 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 90 324,54 тыс. рублей.

По состоянию на текущую дату выполнено финансирование (консолидированный бюджет) на общую сумму 406 519,31 тыс. рублей, в том числе:

* [Основное мероприятие 1](#P156) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» - 244 252,33 тыс. рублей;
* [Основное мероприятие 2](#P184) «Благоустройство общественных территорий» - 162 266,98 тыс. рублей.

Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы составляют 100 %.

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены в полном объеме и оплачены работы по благоустройству на 100 дворовых территориях на общую сумму 244 252,33 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 207 388,66 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 36 598,03тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 265,64 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников выполнено благоустройство 21 общественной территории на общую сумму 83 977,88 тыс. рублей.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены в полном объеме и оплачены работы по благоустройству 9 общественных территорий (бульвар «Ростовский», сквер «Чижовский», ул. Херсонская, д. 27, ТОС «Виноградный», ул. Тепличная, д. 4, ТОС «Придонской», ул. Защитников родины, д. 10В, ул. Степана Разина, площадь Черняховского, «Сквер Советский», территории, прилегающей к музею Великой Отечественной войны «Арсенал») на общую сумму 162 266,98 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 84 942,1 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 76 823,29 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 501,59 тыс. рублей.

При этом работы по благоустройству десятой общественной территории по ул. Димитрова предусмотрены в два этапа, а именно 31.08.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "Автоспецстрой 36", на сумму 76 630,86 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 октября 2019 г. В 2018 году работы выполнены и оплачены на общую сумму 31 945,79 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников выполнено благоустройство трех общественных территорий (сквер «Солнечный», зона отдыха у воды ул. Казакова, 14, зона отдыха детская игровая площадка жилой массив «Лесная поляна») на общую сумму 6 346,66 тыс. рублей.

Кроме того в период с 25.12.2018 по 28.12.2018 заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству трех общественных территорий (парк «Южный», мемориальный комплекс «Площадь Победы», проспект Революции») на общую сумму 11 425 тыс. рублей. Работы будут выполняться в 2019 году.

[*Основное мероприятие 3*](#P184) *«Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».*

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год.

Руководитель управления Д.В. Соломаха

Жуков Н.В.

Болдырева А.А.

228-38-12