Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж на 2018–2022 годы»

за 2019 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018–2024 годы».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2019 год, составляет 538 869,65 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 491 381,80 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 33 618,20 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 13 869,65 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на текущую дату выполнено финансирование на общую сумму 518 966,17 тыс. рублей, в том числе:

* Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» - 222 049,44 тыс. рублей;
* Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» - 296 916,73 тыс. рублей.

Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы составляют 95,06%.

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены работы по благоустройству на 74 дворовых территориях на общую сумму 222 049,44 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 217 093,20 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 4 430,47 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 525,77 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

Данное мероприятие предусматривает благоустройство 7 общественных территорий городского округа город Воронеж на общую сумму 296 916,73 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 255 086,83 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 28 795,86 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 13 034,04 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Из 7 общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой, работы по благоустройству в полном объеме выполнены и оплачены по 3 территориям (территория по ул. Димитрова, территория, прилегающей к Театру оперы и балета, бульвар Индустриальный).

По 2 общественным территориям (парк Орленок и мемориал города «Площадь Победы») заключены 2-х годичные муниципальные контракты, срок сдачи этих объектов 2020 год. В текущем году произведена оплата за выполненные работы 1 этапа по двум объектам.

Парк "Южный» в 2019 году разработана проектно-сметная документация.

Благоустройство у здания № 30а по проспекту Революции перенесено на более поздний срок, благоустраиваться данная территория будет в составе реконструкции проспекта Революции.

[*Основное мероприятие 3*](#P184) *«Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».*

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год.

Руководителя управления Д.В. Соломаха

Жуков Н.В.

Болдырева А.А.

228-38-12