Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж на 2018–2024 годы»

за IV квартал 2020 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018–2024 годы».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2020 год, составляет 508 779,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 396 674,99 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 104 293,91тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 5 510,17 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 2 300,00 тыс. рублей.

По состоянию на текущую дату выполнено финансирование на общую сумму 423 777,25 тыс. рублей, в том числе:

* Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» - 220 150,83 тыс. рублей.
* Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» - 201 326,42 тыс. рублей. Кроме того произведена оплата за счет внебюджетных источников 2 300,00 тыс. рублей.

Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы составляют 98,39%.

Муниципальная программа содержит 4 основных мероприятия.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены работы по благоустройству на 58 дворовых территориях на общую сумму 220 150,83 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 214 881,51 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 4 385,34 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 883,98 тыс. рублей.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

Данное мероприятие предусматривает благоустройство 4 общественных территорий городского округа город Воронеж на общую сумму 203 626,42 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 176 174,99 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 46 271,99 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 334,99 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 2 300,00 тыс. рублей.

Из 4 общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой, работы по благоустройству в полном объеме выполнены и оплачены по 3 территориям (мемориальный комплекс «Площадь Победы», общественная территория у памятника «Детям - жертвам фашистской бомбардировки», парк им. Дурова).

По общественной территории парк «Орленок» - из 5 муниципальных контрактов, 3 выполнены в полном объеме, срок исполнения по 2 контрактам продлен до 2021 года.

Проспект Революции – заключенный муниципальный контракт от 09.07.2020 № 42986399 с ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО № 1»на выполнение проектно-изыскательских работ продлен до 01.04.2021.

Кроме того в 2020 году по 3-м общественным территориям (сквер им. Н.Ф. Ватутина, парк «Алые паруса», парк «Мостозавода») заключены 2-х годичные муниципальные контракты, срок завершения 2021 год. В 2020 году по указанным территориям 1 этап работ по благоустройству выполнен и оплачен.

[*Основное мероприятие 3*](#P184) *«Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».*

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2023 год.

*Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства».*

Сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2023-2024 годы.

Руководитель управления Д.В. Соломаха

Жуков Н.В.

Болдырева А.А.

228-38-12