Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж на 2018–2024 годы»

за 2021 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018–2024 годы».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2021 год, составляет 719 771,27 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 264 762,19 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 442 494,67тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 12 514,41тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 выполнено финансирование на общую сумму 563 400,44 тыс. рублей.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по окончании 2021 года составляет 100%.

Муниципальная программа содержит 4 основных мероприятия.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены работы по благоустройству на 57 дворовых территориях на общую сумму 169 618,55 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 165 974,49 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 3 387,23 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 256,83 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года работы по благоустройству завершены по всем 57 дворовым территориям, общий процент выполнения по городскому округу город Воронеж составляет 100%.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

В рамках исполнения данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 19 общественных территорий городского округа город Воронеж: сквер Футбольный, ул. Нариманова, 2/2, сквер Тельмана, ул. Богдана Хмельницкого, 25в, сквер имени Н.Ф. Ватутина, Московский пр-кт, 97с, сквер по ул. Беговой, ул. Беговая, 166с, сквер имени Н.И. Костомарова, ул. Владимира Невского, 7/2, парк Мостозавода, ул. Уточкина, 1д, парк «Алые паруса», ул. Арзамасская, 4д, бульвар «Ленинский проспект», Ленинский пр-кт, 93д, бульвар «Таврово», с. Таврово, ул. Корабельная, 28д, сквер Ученический, Ленинский пр-кт, 34в, сквер Витебский, ул. Димитрова, 137д, сквер Чебышева, ул. Чебышева, 2д, общественная территория: ул. Кропоткина, 4, сквер имени Г.А. Сухомлинова, ул. Кольцовская, 43в, бульвар Литературный, ул. Плехановская, 1с, сквер Крымский, ул. Пирогова, 23, сквер Никитинский, ул. Никитинская, 11в, сквер им. Куцыгина в г. Воронеже, парк культуры и отдыха «Орленок» в городе Воронеже, а также выполнено благоустройство проспекта Революции в городе Воронеже (I этап), на общую сумму 393 781,89 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 98 663,21 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 287 337,14 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 7 781,54 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года работы по благоустройству завершены по всем 19 общественным территориям, общий процент выполнения по городскому округу город Воронеж составляет 100%.

[*Основное мероприятие 3*](#P184) *«Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».*

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2024 год.

*Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства».*

Сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2024 год.

Руководитель управления Д.В. Соломаха

Жуков Н.В.

Новикова Г.Н.

228-37-39