Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж»

за IV квартал 2022 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год, составляет 913 408,98 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 335 974,97 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 572 542,27 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 4 891,74тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату выполнено финансирование на общую сумму 909 983,59 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 4 основных мероприятия.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия запланированы работы по благоустройству на 29 дворовых территориях на общую сумму 115 985,94 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 112 745,95 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 2 300,94 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 939,05 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 работы по благоустройству по 29 дворовым территориям завершены и оплачены на общую сумму 112 134,60 тыс. рублей.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

Муниципальной программой на исполнение данного мероприятия запланировано благоустройство 1 общественной территории на общею сумму 797 423,04 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 223 229,02 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 570 241,33 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 3 952,69 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 проведено благоустройство общественных территорий, в том числе:

* сквер «Майский» и Воронежский центральный парк – работы завершены в 2022 году и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного и городского). Значение показателя в 2022 году будет учтено в количестве 2.
* проспект Революции, Петровская набережная – заключены долгосрочные муниципальные контракты, срок завершения 2023 год. Благоустройство на данных объектах ведется за счет средств консолидированного бюджета (федерального, областного, городского).
* территория у памятника «Детям – жертвам фашистской бомбардировки» работы, запланированные в 2022 году, завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета. Значение показателя в 2022 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
* парка культуры и отдыха «Орленок», мемориальный комплекс «Площадь Победы», бульвар «Таврово» – работы, запланированные в 2022 году, завершены и оплачены за счет средств бюджета городского округа город Воронеж. Значение показателя в 2022 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
* бульвар Карла Маркса – в 2022 году были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, оплата работ была произведена за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Общая сумма финансирования составляет 797 848,99 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

руководителя управления И.В. Черенков

Жуков Н.В.

Болдырева А.А.

228-38-12