Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2013 г. N 1239

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВОРОНЕЖ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации городского округа город Воронежот 20.03.2015 [N 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=64147&dst=100005), от 06.05.2016 [N 382](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=71010&dst=100005), от 29.11.2016 [N 1044](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=74089&dst=100005),от 31.03.2017 [N 187](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=77276&dst=100005), от 27.12.2017 [N 719](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=82313&dst=100005), от 29.03.2018 [N 174](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=83552&dst=100005),от 12.11.2018 [N 732](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=86666&dst=100005), от 27.03.2019 [N 233](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=89868&dst=100005), от 23.09.2019 [N 895](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=92267&dst=100005),от 27.03.2020 [N 275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=96297&dst=100005), от 31.08.2020 [N 806](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=98252&dst=100005), от 25.12.2020 [N 1265](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=100349&dst=100005),от 29.03.2021 [N 264](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=102446&dst=100005), от 20.08.2021 [N 795](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=104829&dst=100005), от 30.12.2021 [N 1248](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=107291&dst=100005),от 24.03.2022 [N 224](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=108728&dst=100005), от 04.10.2022 [N 1030](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=111569&dst=100005), от 20.12.2022 [N 1306](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=113852&dst=100005),от 30.03.2023 [N 386](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=115759&dst=100005), от 13.12.2023 [N 1664](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=120374&dst=100005), от 29.03.2024 [N 365](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=122951&dst=100005),от 28.12.2024 [N 1777](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=128069&dst=100005), от 26.03.2025 [N 423](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=129863&dst=100005)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503620&dst=103281) РФ, [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=109516) администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2013 N 851-р "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Воронеж", в целях повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к программной структуре расходов бюджета городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P39) городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды".

2. Признать утратившими силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=53822) главы городского округа город Воронеж от 28.09.2009 N 1185 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Реконструкция и развитие озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронежа на 2010 - 2014 годы" и [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=52766) администрации городского округа город Воронеж от 11.12.2009 N 241 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2010 - 2014 годы" с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бородину Л.В.

(п. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=92267&dst=100006) администрации городского округа город Воронеж от 23.09.2019 N 895)

Глава городского

округа город Воронеж

А.В.ГУСЕВ

Утверждена

постановлением

администрации городского

округа город Воронеж

от 20.12.2013 N 1239

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=129863&dst=100006) администрации городского округа город Воронежот 26.03.2025 N 423) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительной политики администрации городского округа город ВоронежУправление главного архитектора администрации городского округа город ВоронежУправление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город ВоронежУправление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город ВоронежУправы районов городского округа город Воронеж |
| Основной разработчик муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа"Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами"Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды"Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение экологического благополучия, сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий городского округа город Воронеж |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение охраны и воспроизводства зеленого фонда городского округа город Воронеж;- организация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;- повышение уровня экологического образования и просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды;- снижение риска негативного воздействия животных без владельцев на население городского округа |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (га);- обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков (кв. м на человека) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в два этапа:I этап реализации - 2014 - 2025 годы;II этап реализации - 2026 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6766642,07 тыс. рублей,в т.ч. по источникам финансирования:- федеральный бюджет - 179895,53 тыс. рублей;- областной бюджет - 1441079, 88 тыс. рублей;- бюджет городского округа - 4198284,41 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 947382,25 тыс. рублей;в т.ч.:I этап:всего - 4879311,93 тыс. рублей,в т.ч. по источникам финансирования:- федеральный бюджет - 179895,53 тыс. рублей;- областной бюджет - 1132599,88 тыс. рублей;- бюджет городского округа - 2715510,30 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 851306,22 тыс. рублей.II этап:всего - 1887330,14 тыс. рублей,в т.ч. по источникам финансирования:- областной бюджет - 308480,00 тыс. рублей;- бюджет городского округа - 1482774,11 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 96076,03 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;- снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон за счет реконструкции и развития зеленого фонда, в том числе посадки более 94 тыс. деревьев, 607 тыс. кустарников, 8,5 га цветников;- повышение обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков до 19 кв. м на человека;- сохранение системы особо охраняемых природных территорий местного значения в количестве 30 единиц;- увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации как объектов муниципальной собственности до 309;- совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий, до 5400 га;- снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;- совершенствование системы обращения с отходами;- формирование экологического мировоззрения у населения, в первую очередь у подрастающего поколения;- снижение численности животных без владельцев |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной

программы, сроков и этапов реализации муниципальной

программы

Приоритеты муниципальной политики в области охраны окружающей среды определены в соответствии с Лесным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012) Российской Федерации, Водным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481449) Российской Федерации, Земельным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501324) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481447) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483135) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481407) от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482887) от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=124281) Воронежской области от 05.07.2005 N 48-ОЗ "Об охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности на территории Воронежской области", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=123750&dst=100008) городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I, [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=88031) Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года", распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года".

Экологическая политика городского округа город Воронеж базируется на следующих основных принципах:

- приоритет экологического законодательства и экономического регулирования качества окружающей среды в основных сферах деятельности администрации городского округа город Воронеж, предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа город Воронеж;

- приоритетность размещения, содействие в создании и развитии объектов природоохранного назначения;

- комплексное использование рычагов муниципального управления и контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, методов экономического регулирования в данной области и формирования экологически безопасного поведения природопользователей, экологического образования и пропаганды экологических знаний в целях обеспечения экологической безопасности и предупреждения негативных экологических последствий;

- гласность в вопросах охраны окружающей среды и принятия решений, затрагивающих экологические права граждан;

- широкое взаимодействие с государственными природоохранными органами, общественными экологическими организациями и средствами массовой информации, интеграция усилий органов управления и хозяйствующих субъектов по всем экологическим аспектам жизнедеятельности городского округа;

- формирование положительного отношения к природоохранной деятельности.

Целью муниципальной программы являются обеспечение экологического благополучия, сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий городского округа город Воронеж.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение охраны и воспроизводства зеленого фонда городского округа город Воронеж;

- организация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение уровня экологического образования и просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды;

- снижение риска негативного воздействия животных без владельцев на население городского округа.

Достижение поставленной цели и решение задач планируется оценивать на основе следующих показателей (индикаторов):

- общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (нарастающим итогом). Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 N 818-р "Об утверждении Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года", далее расчетно;

- обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков. Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";

- количество высаженных деревьев (показатель рассчитывается исходя из планов озеленения территорий городского округа, в том числе с учетом компенсационной посадки деревьев (после вырубки) и с учетом посадки, произведенной предприятиями и организациями города);

- количество высаженных кустарников (показатель рассчитывается исходя из планов озеленения территорий городского округа и с учетом посадки, произведенной предприятиями и организациями города);

- приживаемость высаженных кустарников и деревьев (согласно [Методике](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137003) проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, СДОС-04-2009, принятой решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС, показатель рассчитывается по формуле:

Пвдк = (Вдк - Ндк) : Вдк x 100%, где:

Пвдк - приживаемость высаженных деревьев и кустарников (%);

Вдк - количество высаженных деревьев и кустарников (шт.);

Ндк - количество неприжившихся деревьев и кустарников (шт.));

- площадь цветников (показатель рассчитывается исходя из планов озеленения территорий городского округа);

- количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом). Показатель рассчитывается с учетом [перечня](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=130193&dst=100969), утвержденного постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 N 669 "О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа";

- доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве. Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";

- количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ. Показатель утвержден [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=123196) администрации городского округа город Воронеж от 02.03.2016 N 105 "О создании особо охраняемых природных территорий местного значения в городском округе город Воронеж".

Всего в городском округе город Воронеж имеется 30 особо охраняемых природных территорий местного значения. Важной задачей муниципальной программы является сохранение количества ООПТ на данном уровне путем их должного содержания и контроля использования.

Значение показателя (индикатора) определяется с использованием данных ведомственной статистики управления экологии администрации городского округа город Воронеж;

- площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений и загрязнения территорий (нарастающим итогом). По результатам проведенных мероприятий по уборке захламленных и загрязненных территорий, данные о которых были отражены в годовых отчетах, справках и докладах, определено, что среднегодовое значение данного показателя до 2021 года составляло около 300 га, с 2022 года - около 150 га. При условии ежегодного выполнения запланированных мероприятий значение данного показателя к 2030 году достигнет 5400 га. Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом). Показатель утвержден [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=130256) Правительства Воронежской области от 31.12.2015 N 1060 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области";

- количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях. Показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года";

- количество отловленных животных без владельцев (данные представляют управы районов, которые являются муниципальными заказчиками по отлову и содержанию животных).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в [приложениях N 1](#P245), [2](#P493) к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2030 годы (два этапа).

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;

- снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон за счет реконструкции и развития зеленого фонда, в том числе посадки более 94 тыс. деревьев, 607 тыс. кустарников, 8,5 га цветников;

- повышение обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков до 19 кв. м на человека;

- сохранение системы особо охраняемых природных территорий местного значения в количестве 30 единиц;

- увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации как объектов муниципальной собственности до 309;

- совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий, до 5400 га;

- снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование системы обращения с отходами;

- формирование экологического мировоззрения у населения, в первую очередь у подрастающего поколения;

- снижение численности животных без владельцев.

2. Обобщенная характеристика подпрограмм

и основных мероприятий

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" включает наиболее актуальные мероприятия, направленные на сохранение и развитие зеленого фонда городского округа:

1.1. Реконструкция видовых мест на территории городского округа.

1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа.

1.3. Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос, полив, восстановление газонов и др.

1.4. Озеленение территорий городского округа.

1.5. Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

1.6. Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет.

1.7. Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования.

1.8. Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования.

1.9. Обеспечение спецтехникой МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз".

1.10. Содержание муниципальных парков, скверов, видовых мест и иных озелененных территорий.

1.11. Проектирование (в том числе разработка концепций и архитектурных решений), реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный и др.).

По основному мероприятию 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" исполнителями являются:

- управление экологии администрации городского округа город Воронеж и управы районов городского округа город Воронеж. Управление экологии администрации городского округа город Воронеж обеспечивает проведение текущего содержания и благоустройство закрепленных за МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, а также устройство и содержание цветников на территориях районов города. Управы районов городского округа город Воронеж выполняют уходные работы (покос травы, стрижка кустарника и т.д.), озеленение, реконструкцию (вырубка, обрезка) зеленых насаждений на территориях общего пользования, определенных планом озеленения городского округа город Воронеж, а также содержание и благоустройство озелененных территорий общего пользования, включенных в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW181&n=130193) администрации города Воронежа от 01.04.2003 N 669 "О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа", за исключением территорий, закрепленных за МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз";

- управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж и управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж осуществляют формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, с последующими постановкой их на кадастровый учет и оформлением в муниципальную собственность;

- управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж и управление экологии администрации городского округа город Воронеж осуществляют реконструкцию и благоустройство озелененных территорий общего пользования городского округа.

Участниками основного мероприятия 1 выступают МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" по содержанию закрепленных за ними муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, устройству и содержанию цветников и МБУ "Комбинаты благоустройства районов", которые могут привлекаться к работе по вырубке, обрезке деревьев, стрижке кустарников, покосу травы, содержанию детского игрового и спортивного оборудования (очистка, мойка, покраска), уборке озелененных территорий, за исключением территорий, закрепленных за МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз", а также ведомственных территорий.

Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" включает мероприятия, позволяющие улучшить санитарно-экологическое состояние городского округа и уменьшить негативные последствия в сфере утилизации отходов, а также работы, связанные с инструментальным контролем за состоянием окружающей среды, санацией и ликвидацией очагов загрязнения окружающей среды, исследованием влияния полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов, иловых карт и полей фильтрации:

2.1. Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами.

2.2. Реабилитационные мероприятия. Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок отходов, объектов накопленного вреда, в том числе по ул. Землячки, 29, ул. Антокольского, а также отработанные отвалы рудника "Средний" (Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение). Уборка захламленных территорий городского округа.

2.3. Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан.

2.4. Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа.

2.5. Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды.

2.6. Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов.

По основному мероприятию 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" исполнителями являются управление экологии администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж и управы районов городского округа город Воронеж.

Управление экологии администрации городского округа город Воронеж проводит замеры выбросов, сбросов загрязняющих веществ, в том числе при работе с обращениями граждан, осуществляет разработку и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда, проекта технического задания и передает их муниципальному заказчику. Управы районов городского округа город Воронеж выполняют работы по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок на территориях районов города. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж является главным распорядителем бюджетных средств в части ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29 и рекультивации территории, на которой она расположена, и ликвидации объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее правобережных очистных сооружений ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского".

Участниками основного мероприятия 2 выступают МБУ "Комбинаты благоустройства районов" (могут привлекаться к работе по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок на территориях районов), МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" (выступает муниципальным заказчиком в части ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29 и рекультивации территории, на которой она расположена, и ликвидации объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее правобережных очистных сооружений ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского", в том числе осуществления строительного контроля за выполнением соответствующих работ).

Предприятия и организации города осуществляют мониторинг производственных процессов и проводят природоохранные мероприятия на своих территориях.

Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" включает мероприятия, позволяющие выполнить работы, направленные на оптимизацию системы экологического воспитания и информирования населения городского округа:

3.1. Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов.

3.2. Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - сад".

3.3. Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории.

3.4. Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды.

3.5. Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды.

3.6. Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление экологии администрации городского округа город Воронеж. Соисполнителями являются управы районов городского округа город Воронеж. Участником основного мероприятия 3 выступает МБУ "ЭкоЦентр".

Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" включает мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:

4.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

4.2. Проектирование и строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж.

Исполнителями основного мероприятия 4 в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев являются управы районов городского округа город Воронеж, в части проектирования и строительства приюта - управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Участником основного мероприятия 4 выступает МБУ "Зеленхоз" в части осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев, регулированию численности животных без владельцев, в том числе по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, маркированию, дегельминтизации, лечению, умерщвлению, содержанию в муниципальном приюте животных без владельцев.

3. Информация об участии предприятий, общественных, научных

и иных организаций, а также физических лиц в реализации

муниципальной программы

Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках основного мероприятия 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" проведение исследований и ликвидации очагов загрязнения окружающей среды за счет собственных средств запланировано на следующих предприятиях: ЗАО "Воронеж-Терминал", ФГКУ комбинат "Красное знамя" Росрезерва, АО "Воронежсинтезкаучук", ЗАО "ВШЗ", ООО "РВК-Воронеж". Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов за счет собственных средств осуществляют следующие предприятия городского округа: филиал АО "Квадра" - "Воронежская генерация" (производственные подразделения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), ЗАО "ВКСМ", ООО "Формматериалы".

Администрацией городского округа город Воронеж заключены три концессионных соглашения с ИП Толоконниковым Э.А. на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт "Дельфин" и особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт "Танаис", а также на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного по адресу: г. Воронеж, наб. Спортивная, земельный участок 27.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6766642,07 тыс. рублей,

в т.ч. по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 179895,53 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1441079,88 тыс. рублей;

- бюджет городского округа - 4198284,41 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 947382,25 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в [приложениях N 3](#P632) - [6](#P3985) к муниципальной программе.

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 1

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"

и их значениях (I этап)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | 2013 (отчетный год) | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Охрана окружающей среды" |
| 1 | Общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (нарастающим итогом) | га | 635,0 | 641,0 | 735,67 | 735,67 | 756,34 | 766,93 | 783,49 | 799,74 | 804,59 | 795,46 | 828,24 | 1006 | 1308 |
| 2 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков | кв. м на человека |  | - | - | - | - | - | 8,94 | 9,096 | 9,17 | 9,10 | 9,38 | 11,18 | 12,5 |
| Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" |
| 1.1 | Количество высаженных деревьев | шт. | 6400 | 6450 | 7673 | 5675 | 5220 | 5259 | 7800 | 1746 | 2424 | 3117 | 5847 | 6010 | 6000 |
| 1.2 | Количество высаженных кустарников | шт. | 24500 | 25000 | 34954 | 30049 | 23153 | 26526 | 34821 | 20115 | 35777 | 15051 | 65940 | 84220 | 35000 |
| 1.3 | Приживаемость высаженных кустарников и деревьев | % | 80 | 80,5 | 86,6 | 87,1 | 86,3 | 88 | 84,5 | 89,5 | 84 | 85,4 | 97,0 | 98,7 | 98,0 |
| 1.4 | Площадь цветников | га | 2,0 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 5,20 | 7,1 | 7,5 | 10,8 | 9,3 | 8,00 |
| 1.5 | Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | шт. | 56 | 74 | 91 | 105 | 127 | 154 | 183 | 211 | 219 | 225 | 253 | 258 | 270 |
| 1.6 | Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | % | - | - | - | - | - | - | 43,4 | 48,09 | 49,8 | 49,8 | 51 | 51 | 53 |
| 1.7 | Количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ | ед. | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" |
| 2.1 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений и загрязнения территорий (нарастающим итогом) | га | 800 | 1200 | 1611,35 | 1919,35 | 2200 | 2650 | 3057 | 3424 | 3949 | 4125 | 4357 | 4551 | 4650 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях | чел. | 20000 | 22000 | 28800 | 100500 | 191000 | 110000 | 120500 | 20030 | 22200 | 25000 | 145349 | 87163 | 24500 |
| Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" |
| 4.1 | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | - | - | - | 511 | 248 | 2854 | 1784 | 1051 | 1169 | 1482 | 1223 | 1126 | 1000 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 2

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"

и их значениях (II этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Охрана окружающей среды" |
| 1 | Общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (нарастающим итогом) | га | 1946 | 1956 | 1967 | 1977 | 1988 |
| 2 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков | кв. м на человека | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19 |
| Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" |
| 1.1 | Количество высаженных деревьев | шт. | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 |
| 1.2 | Количество высаженных кустарников | шт. | 35100 | 35200 | 35300 | 35400 | 35500 |
| 1.3 | Приживаемость высаженных кустарников и деревьев | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 1.4 | Площадь цветников | га | 8,1 | 8,20 | 8,3 | 8,40 | 8,5 |
| 1.5 | Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | шт. | 275 | 280 | 289 | 299 | 309 |
| 1.6 | Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | % | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1.7 | Количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" |
| 2.1 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений и загрязнения территорий (нарастающим итогом) | га | 4800 | 4950 | 5100 | 5250 | 5400 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях | чел. | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 27000 |
| Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" |
| 4.1 | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Расходы

бюджета городского округа город Воронеж на реализацию

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды" (I этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего | 2 715 510,30 | 138 477,50 | 277 752,00 | 166 412,60 | 105 436,39 | 131 546,63 | 128 211,05 | 170 080,64 | 185 406,12 | 272 044,94 | 314 566,85 | 437 447,58 | 388 128,00 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 1 952 510,20 | 84 325,00 | 68 350,00 | 82 632,10 | 82 711,90 | 103 467,00 | 117 656,95 | 147 095,90 | 152 253,68 | 203 295,55 | 220 348,01 | 345 318,11 | 345 056,00 |
| Управа Железнодорожного района | 54 106,37 | 2 833,00 | 3 276,00 | 4 663,60 | 3 348,00 | 3 749,10 | 2 401,00 | 4 242,00 | 5 312,84 | 7 942,49 | 6 905,54 | 5 484,80 | 3 948,00 |
| Управа Коминтерновского района | 58 130,80 | 3 662,00 | 3 166,00 | 4 424,90 | 4 356,00 | 6 851,30 | 2 058,00 | 5 395,00 | 4 561,00 | 4 703,00 | 8 109,60 | 5 309,00 | 5 535,00 |
| Управа Левобережного района | 47 680,20 | 1 811,00 | 2 768,00 | 5 228,00 | 2 885,00 | 3 487,00 | 2 668,10 | 3 500,24 | 6 003,70 | 3 729,50 | 6 315,08 | 6 065,58 | 3 219,00 |
| Управа Ленинского района | 33 417,01 | 2 234,00 | 1 931,00 | 3 121,30 | 3 532,19 | 3 809,20 | 445,00 | 1 886,00 | 2 576,40 | 2 899,90 | 4 592,44 | 3 014,58 | 3 375,00 |
| Управа Советского района | 51 173,81 | 3 783,00 | 3 444,00 | 5 757,70 | 4 170,00 | 6 146,03 | 1 182,00 | 4 019,00 | 4 412,00 | 2 841,00 | 6 307,58 | 4 105,50 | 5 006,00 |
| Управа Центрального района | 62 185,01 | 1 305,00 | 3 506,00 | 6 550,00 | 3 845,30 | 2 759,00 | 1 035,00 | 3 344,90 | 5 756,00 | 6 764,00 | 10 663,30 | 7 920,51 | 8 736,00 |
| Управление строительной политики | 368 349,90 | 37 088,00 | 190 000,00 | 52 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 22 605,10 | 23 857,30 | 37 850,50 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 79 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 884,00 | 27 468,00 | 22 379,00 | 13 253,00 |
| Управление главного архитектора | 7 973,00 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 588,00 | 1 278,00 | 765,00 | 597,60 | 573,50 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего | 2 341 111,30 | 133 006,50 | 271 681,40 | 153 370,00 | 98 764,49 | 121 139,39 | 121 629,05 | 162 717,84 | 165 387,82 | 202 157,05 | 218 805,65 | 326 048,11 | 366 404,00 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 1 803 057,96 | 81 416,00 | 65 913,40 | 74 016,30 | 79 327,00 | 95 812,66 | 114 043,75 | 143 048,00 | 142 764,38 | 178 608,75 | 186 309,11 | 301 457,61 | 340 341,00 |
| Управа Железнодорожного района | 30 559,38 | 2 033,00 | 2 379,00 | 3 533,70 | 2 247,00 | 2 103,20 | 603,20 | 1 903,10 | 2 162,84 | 4 130,00 | 4 147,54 | 2 348,80 | 2 968,00 |
| Управа Коминтерновского района | 51 718,90 | 3 117,00 | 2 638,00 | 3 811,00 | 4 063,00 | 6 851,30 | 1 966,00 | 5 349,00 | 3 719,00 | 4 085,00 | 6 202,60 | 4 795,00 | 5 122,00 |
| Управа Левобережного района | 37 460,23 | 1 512,00 | 2 234,00 | 4 536,00 | 2 191,00 | 2 693,00 | 2 124,10 | 3 197,24 | 5 081,70 | 3 110,00 | 3 816,08 | 4 440,11 | 2 525,00 |
| Управа Ленинского района | 31 368,01 | 1 919,00 | 1 702,00 | 2 768,30 | 3 179,19 | 3 809,20 | 445,00 | 1 886,00 | 2 277,40 | 2 899,90 | 4 092,44 | 3 014,58 | 3 375,00 |
| Управа Советского района | 47 536,81 | 3 683,00 | 3 444,00 | 5 757,70 | 4 170,00 | 6 046,03 | 1 182,00 | 4 019,00 | 4 112,00 | 2 841,00 | 4 807,58 | 3 304,50 | 4 170,00 |
| Управа Центрального района | 51 357,01 | 802,00 | 2 060,00 | 4 912,00 | 2 999,30 | 2 546,00 | 500,00 | 2 717,90 | 4 697,00 | 6 102,00 | 9 430,30 | 6 687,51 | 7 903,00 |
| Управление строительной политики | 280 080,00 | 37 088,00 | 190 000,00 | 52 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление главного архитектора | 7 973,00 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 588,00 | 1 278,00 | 765,00 | 597,60 | 573,50 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего | 161 779,54 | 3 160,00 | 4 064,40 | 4 578,80 | 3 458,10 | 2 908,24 | 3 378,70 | 3 977,90 | 5 940,94 | 26 089,99 | 42 938,90 | 43 465,57 | 17 818,00 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 36 551,68 | 698,00 | 528,40 | 262,00 | 270,10 | 555,34 | 409,90 | 663,00 | 1 266,94 | 3 494,00 | 12 073,90 | 14 585,10 | 1 745,00 |
| Управление строительной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 79 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 884,00 | 27 468,00 | 22 379,00 | 13 253,00 |
| Управа Железнодорожного района | 21 596,99 | 800,00 | 897,00 | 1 079,90 | 1 101,00 | 1 545,90 | 1 797,80 | 2 338,90 | 2 850,00 | 3 812,49 | 1 258,00 | 3 136,00 | 980,00 |
| Управа Коминтерновского района | 4 612,90 | 545,00 | 528,00 | 613,90 | 293,00 | 0,00 | 92,00 | 46,00 | 543,00 | 618,00 | 407,00 | 514,00 | 413,00 |
| Управа Левобережного района | 8 312,97 | 299,00 | 534,00 | 692,00 | 694,00 | 694,00 | 544,00 | 303,00 | 622,00 | 619,50 | 999,00 | 1 618,47 | 694,00 |
| Управа Ленинского района | 1 250,00 | 315,00 | 229,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Советского района | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Центрального района | 9 371,00 | 403,00 | 1 348,00 | 1 578,00 | 747,00 | 113,00 | 535,00 | 627,00 | 659,00 | 662,00 | 733,00 | 1 233,00 | 733,00 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего | 117 349,56 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 213,80 | 7 499,00 | 3 203,30 | 3 384,90 | 10 120,36 | 21 192,80 | 21 965,00 | 30 083,40 | 3 906,00 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управа Железнодорожного района | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Коминтерновского района | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Левобережного района | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Управа Ленинского района | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Советского района | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 836,00 |
| Управа Центрального района | 957,00 | 100,00 | 98,00 | 60,00 | 99,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Управление экологии | 112 900,56 | 2 211,00 | 1 908,20 | 8 353,80 | 3 114,80 | 7 099,00 | 3 203,30 | 3 384,90 | 8 222,36 | 21 192,80 | 21 965,00 | 29 275,40 | 2 970,00 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего | 95 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 22 605,10 | 30 857,30 | 37 850,50 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление строительной политики | 88 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 22 605,10 | 23 857,30 | 37 850,50 | 0,00 |
| Управа Железнодорожного района | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Коминтерновского района | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Левобережного района | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Ленинского района | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Советского района | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Центрального района | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 4

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Расходы

бюджета городского округа город Воронеж на реализацию

муниципальной программы городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды" (II этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|  |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего | 1 482 774,11 | 335 419,00 | 341 224,00 | 258 886,00 | 268 829,85 | 278 415,26 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 1 332 413,24 | 306 436,00 | 312 241,00 | 229 287,52 | 238 047,48 | 246 401,24 |
| Управа Железнодорожного района | 21 225,63 | 3 948,00 | 3 948,00 | 4 270,14 | 4 440,93 | 4 618,56 |
| Управа Коминтерновского района | 29 757,89 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 986,65 | 6 226,10 | 6 475,14 |
| Управа Левобережного района | 17 306,36 | 3 219,00 | 3 219,00 | 3 481,67 | 3 620,93 | 3 765,76 |
| Управа Ленинского района | 17 118,66 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 321,59 | 3 454,45 | 3 592,62 |
| Управа Советского района | 22 419,25 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 510,27 | 4 690,68 | 4 878,30 |
| Управа Центрального района | 42 533,08 | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 028,16 | 8 349,28 | 8 683,64 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего | 1 377 465,31 | 327 784,00 | 333 589,00 | 230 030,93 | 238 832,15 | 247 229,23 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 1 242 803,18 | 301 721,00 | 307 526,00 | 203 590,71 | 211 334,34 | 218 631,13 |
| Управа Железнодорожного района | 15 956,88 | 2 968,00 | 2 968,00 | 3 210,18 | 3 338,58 | 3 472,12 |
| Управа Коминтерновского района | 27 537,49 | 5 122,00 | 5 122,00 | 5 539,95 | 5 761,54 | 5 992,00 |
| Управа Левобережного района | 13 575,21 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 731,04 | 2 840,28 | 2 953,89 |
| Управа Ленинского района | 17 118,66 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 321,59 | 3 454,45 | 3 592,62 |
| Управа Советского района | 22 419,25 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 510,27 | 4 690,68 | 4 878,30 |
| Управа Центрального района | 38 054,64 | 7 903,00 | 7 903,00 | 7 127,19 | 7 412,28 | 7 709,17 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего | 19 801,62 | 4 565,00 | 4 565,00 | 3 429,90 | 3 555,53 | 3 686,19 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
| Управление экологии | 4 640,49 | 1 745,00 | 1 745,00 | 379,80 | 383,45 | 387,24 |
| Управа Железнодорожного района | 5 268,75 | 980,00 | 980,00 | 1 059,96 | 1 102,35 | 1 146,44 |
| Управа Коминтерновского района | 2 220,40 | 413,00 | 413,00 | 446,70 | 464,56 | 483,14 |
| Управа Левобережного района | 3 731,15 | 694,00 | 694,00 | 750,63 | 780,65 | 811,87 |
| Управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Центрального района | 3 940,83 | 733,00 | 733,00 | 792,81 | 824,52 | 857,50 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего | 89 565,18 | 3 070,00 | 3 070,00 | 27 453,17 | 26 442,17 | 29 529,84 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |
| Управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Центрального района | 537,61 | 100,00 | 100,00 | 108,16 | 112,48 | 116,97 |
| Управление экологии | 84 969,57 | 2 970,00 | 2 970,00 | 25 317,01 | 26 329,69 | 27 382,87 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление строительной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление экологии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Железнодорожного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Коминтерновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Левобережного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управа Центрального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 5

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного бюджетов и бюджета

городского округа город Воронеж, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы городского округа

город Воронеж "Охрана окружающей среды" (I этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего, в том числе | 4 879 311,93 | 208 360,30 | 309 212,60 | 258 497,01 | 124 165,39 | 169 970,89 | 187 662,89 | 209 089,06 | 257 996,19 | 496 345,23 | 684 151,44 | 1 367 740,93 | 606 120,00 |
| федеральный бюджет | 179 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 958,10 | 107 937,43 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 132 599,88 | 31 863,70 | 0,00 | 65 477,90 | 2 429,00 | 19 206,40 | 35 627,14 | 27 098,00 | 53 808,77 | 114 983,19 | 233 796,16 | 386 593,62 | 161 716,00 |
| бюджет городского округа | 2 715 510,30 | 138 477,50 | 277 752,00 | 166 412,60 | 105 436,39 | 131 546,63 | 128 211,05 | 170 080,64 | 185 406,12 | 272 044,94 | 314 566,85 | 437 447,58 | 388 128,00 |
| внебюджетные источники | 851 306,22 | 38 019,10 | 31 460,60 | 26 606,51 | 16 300,00 | 19 217,86 | 23 824,70 | 11 910,42 | 18 781,30 | 37 359,00 | 27 851,00 | 543 699,73 | 56 276,00 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе | 2 932 630,83 | 183 712,20 | 283 936,40 | 226 028,30 | 104 790,49 | 130 765,93 | 155 502,95 | 178 669,14 | 210 610,73 | 240 526,44 | 363 292,64 | 483 399,61 | 371 396,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 463 643,56 | 31 863,70 | 0,00 | 64 058,30 | 1 376,00 | 2 388,97 | 23 436,70 | 14 152,20 | 40 422,91 | 15 562,39 | 128 235,99 | 142 146,40 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 2 341 111,30 | 133 006,50 | 271 681,40 | 153 370,00 | 98 764,49 | 121 139,39 | 121 629,05 | 162 717,84 | 165 387,82 | 202 157,05 | 218 805,65 | 326 048,11 | 366 404,00 |
| внебюджетные источники | 127 875,97 | 18 842,00 | 12 255,00 | 8 600,00 | 4 650,00 | 7 237,57 | 10 437,20 | 1 799,10 | 4 800,00 | 22 807,00 | 16 251,00 | 15 205,10 | 4 992,00 |
| Мероприятие 1.1 | Реконструкция видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе | 91 890,94 | 32 738,00 | 19 660,70 | 17 251,30 | 20 167,97 | 167,35 | 602,07 | 0,00 | 1 303,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 80 278,94 | 21 126,00 | 19 660,70 | 17 251,30 | 20 167,97 | 167,35 | 602,07 | 0,00 | 1 303,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 11 612,00 | 11 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе | 188 696,66 | 12 522,00 | 15 887,32 | 16 375,01 | 9 428,73 | 15 100,98 | 23 013,88 | 14 569,34 | 15 262,27 | 16 063,78 | 15 199,54 | 15 248,81 | 20 025,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 23 927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 388,97 | 20 273,88 | 920,00 | 505,16 | 854,30 | 347,10 | 432,31 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 155 397,94 | 10 823,00 | 8 215,32 | 16 375,01 | 9 222,73 | 14 712,01 | 2 740,00 | 13 649,34 | 14 757,11 | 15 209,48 | 14 852,44 | 14 816,50 | 20 025,00 |
| внебюджетные источники | 9 371,00 | 1 699,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 | Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос, полив, восстановление газонов и др. | всего, в том числе | 54 959,95 | 3 801,00 | 6 241,68 | 7 867,99 | 8 685,56 | 5 800,29 | 1 091,00 | 2 299,40 | 3 043,43 | 3 778,32 | 5 430,66 | 4 465,62 | 2 455,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 53 401,95 | 2 243,00 | 6 241,68 | 7 867,99 | 8 685,56 | 5 800,29 | 1 091,00 | 2 299,40 | 3 043,43 | 3 778,32 | 5 430,66 | 4 465,62 | 2 455,00 |
| внебюджетные источники | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе | 246 723,63 | 10 870,00 | 12 192,90 | 13 122,00 | 10 719,70 | 9 623,58 | 16 718,10 | 6 821,57 | 14 678,73 | 45 840,30 | 34 627,65 | 28 112,10 | 43 397,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 145 200,23 | 6 897,00 | 7 609,90 | 4 522,00 | 6 069,70 | 6 197,58 | 6 280,90 | 5 022,47 | 9 878,73 | 23 033,30 | 18 376,65 | 12 907,00 | 38 405,00 |
| внебюджетные источники | 101 523,40 | 3 973,00 | 4 583,00 | 8 600,00 | 4 650,00 | 3 426,00 | 10 437,20 | 1 799,10 | 4 800,00 | 22 807,00 | 16 251,00 | 15 205,10 | 4 992,00 |
| Мероприятие 1.5 | Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего, в том числе | 19 637,90 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 1 460,00 | 542,55 | 276,50 | 50,00 | 1 685,00 | 2 310,05 | 3 296,00 | 6 239,80 | 3 683,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 19 637,90 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 1 460,00 | 542,55 | 276,50 | 50,00 | 1 685,00 | 2 310,05 | 3 296,00 | 6 239,80 | 3 683,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе | 7 973,00 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 588,00 | 1 278,00 | 765,00 | 597,60 | 573,50 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 7 973,00 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 588,00 | 1 278,00 | 765,00 | 597,60 | 573,50 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего, в том числе | 1 261,55 | 0,00 | 149,50 | 131,00 | 284,10 | 295,55 | 99,20 | 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 261,55 | 0,00 | 149,50 | 131,00 | 284,10 | 295,55 | 99,20 | 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | Обеспечение спецтехникой МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" | всего, в том числе | 176 634,53 | 3 318,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 7 125,30 | 0,00 | 8 075,00 | 19 892,00 | 3 152,30 | 0,00 | 131 829,93 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 137 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 485,00 | 2 774,00 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 39 575,53 | 3 318,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 7 125,30 | 0,00 | 8 075,00 | 2 407,00 | 378,30 | 0,00 | 15 029,93 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | Содержание муниципальных парков, скверов, видовых мест и иных озелененных территорий | всего, в том числе | 1 606 764,87 | 33 809,00 | 38 430,00 | 47 882,00 | 49 214,13 | 77 371,00 | 107 186,70 | 134 223,20 | 123 307,67 | 145 385,20 | 291 768,50 | 256 351,47 | 301 836,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 139 712,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,62 | 7 000,00 | 0,00 | 200,00 | 124 935,00 | 7 175,39 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 467 052,86 | 33 809,00 | 38 430,00 | 47 882,00 | 49 214,13 | 77 371,00 | 106 785,08 | 127 223,20 | 123 307,67 | 145 185,20 | 166 833,50 | 249 176,08 | 301 836,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11 | Проектирование (в том числе разработка концепций и архитектурных решений), реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный и др.) | всего, в том числе | 538 087,81 | 85 217,70 | 190 063,30 | 119 019,00 | 4 242,30 | 13 461,34 | 5 750,50 | 11 730,83 | 30 864,58 | 23 616,09 | 12 970,29 | 41 151,88 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 162 944,83 | 31 863,70 | 0,00 | 64 058,30 | 1 170,00 | 2 000,00 | 2 761,20 | 6 232,20 | 22 432,75 | 11 734,09 | 2 953,89 | 17 738,70 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 371 331,41 | 53 354,00 | 190 063,30 | 54 960,70 | 3 072,30 | 7 649,77 | 2 989,30 | 5 498,63 | 8 431,83 | 11 882,00 | 10 016,40 | 23 413,18 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 3 811,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 811,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе | 1 396 516,35 | 22 337,10 | 23 270,00 | 22 585,31 | 15 108,10 | 14 888,53 | 19 158,10 | 17 033,02 | 21 704,70 | 131 314,19 | 187 079,70 | 752 915,60 | 169 122,00 |
| федеральный бюджет | 179 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 958,10 | 107 937,43 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 331 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,90 | 2 943,80 | 1 782,46 | 18 714,10 | 24 603,37 | 180 955,40 | 100 020,00 |
| бюджет городского округа | 161 779,54 | 3 160,00 | 4 064,40 | 4 578,80 | 3 458,10 | 2 908,24 | 3 378,70 | 3 977,90 | 5 940,94 | 26 089,99 | 42 938,90 | 43 465,57 | 17 818,00 |
| внебюджетные источники | 723 430,25 | 19 177,10 | 19 205,60 | 18 006,51 | 11 650,00 | 11 980,29 | 13 387,50 | 10 111,32 | 13 981,30 | 14 552,00 | 11 600,00 | 528 494,63 | 51 284,00 |
| Мероприятие 2.1 | Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами | всего, в том числе | 711,66 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,27 | 203,36 | 104,00 | 156,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 711,66 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,27 | 203,36 | 104,00 | 156,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 | Реабилитационные мероприятия. Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок отходов, объектов накопленного вреда, в том числе по ул. Землячки, 29, ул. Антокольского, а также отработанные отвалы рудника "Средний" (Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение). Уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе | 672 060,15 | 3 809,00 | 4 064,40 | 4 495,80 | 3 458,10 | 2 434,63 | 5 469,12 | 6 734,70 | 7 490,41 | 116 643,71 | 175 345,70 | 224 276,58 | 117 838,00 |
| федеральный бюджет | 179 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 958,10 | 107 937,43 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 331 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,90 | 2 943,80 | 1 782,46 | 18 714,10 | 24 603,37 | 180 955,40 | 100 020,00 |
| бюджет городского округа | 159 989,59 | 3 045,00 | 4 064,40 | 4 495,80 | 3 458,10 | 2 434,63 | 3 077,22 | 3 790,90 | 5 707,95 | 25 971,51 | 42 804,90 | 43 321,18 | 17 818,00 |
| внебюджетные источники | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе | 1 078,29 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 340,34 | 98,12 | 83,00 | 76,96 | 118,48 | 134,00 | 144,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 078,29 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 340,34 | 98,12 | 83,00 | 76,96 | 118,48 | 134,00 | 144,39 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе | 699 692,99 | 15 066,00 | 16 000,00 | 15 837,36 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 200,00 | 9 775,00 | 11 700,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 528 494,63 | 49 620,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 699 692,99 | 15 066,00 | 16 000,00 | 15 837,36 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 200,00 | 9 775,00 | 11 700,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 528 494,63 | 49 620,00 |
| Мероприятие 2.5 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе | 15 600,75 | 2 597,10 | 2 192,60 | 1 527,24 | 950,00 | 1 368,39 | 1 478,80 | 226,32 | 1 520,30 | 1 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 15 600,75 | 2 597,10 | 2 192,60 | 1 527,24 | 950,00 | 1 368,39 | 1 478,80 | 226,32 | 1 520,30 | 1 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| Мероприятие 2.6 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе | 7 372,51 | 750,00 | 1 013,00 | 641,91 | 700,00 | 611,90 | 708,70 | 110,00 | 761,00 | 852,00 | 600,00 | 0,00 | 624,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 7 372,51 | 750,00 | 1 013,00 | 641,91 | 700,00 | 611,90 | 708,70 | 110,00 | 761,00 | 852,00 | 600,00 | 0,00 | 624,00 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе | 117 452,83 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 213,80 | 7 597,03 | 3 208,54 | 3 384,90 | 10 120,36 | 21 192,80 | 21 965,00 | 30 083,40 | 3 906,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 103,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 117 349,56 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 213,80 | 7 499,00 | 3 203,30 | 3 384,90 | 10 120,36 | 21 192,80 | 21 965,00 | 30 083,40 | 3 906,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе | 381,10 | 34,00 | 34,50 | 40,50 | 12,40 | 15,00 | 6,40 | 0,00 | 100,00 | 18,30 | 110,00 | 10,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 381,10 | 34,00 | 34,50 | 40,50 | 12,40 | 15,00 | 6,40 | 0,00 | 100,00 | 18,30 | 110,00 | 10,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - сад" | всего, в том числе | 37 287,11 | 1 360,00 | 1 530,01 | 2 318,65 | 2 122,60 | 2 272,15 | 2 939,34 | 2 463,90 | 3 820,36 | 2 598,70 | 4 790,00 | 9 071,40 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 103,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 37 183,84 | 1 360,00 | 1 530,01 | 2 318,65 | 2 122,60 | 2 174,12 | 2 934,10 | 2 463,90 | 3 820,36 | 2 598,70 | 4 790,00 | 9 071,40 | 2 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории | всего, в том числе | 170,80 | 100,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 170,80 | 100,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды | всего, в том числе | 747,19 | 365,00 | 301,69 | 5,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 747,19 | 365,00 | 301,69 | 5,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6 | Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий | всего, в том числе | 78 536,63 | 122,00 | 140,00 | 6 028,85 | 1 003,30 | 5 309,88 | 262,80 | 921,00 | 6 200,00 | 18 575,80 | 17 065,00 | 21 002,00 | 1 906,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 78 536,63 | 122,00 | 140,00 | 6 028,85 | 1 003,30 | 5 309,88 | 262,80 | 921,00 | 6 200,00 | 18 575,80 | 17 065,00 | 21 002,00 | 1 906,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего, в том числе | 432 711,92 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 16 719,40 | 9 793,30 | 10 002,00 | 15 560,40 | 103 311,80 | 111 814,10 | 101 342,32 | 61 696,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 337 442,02 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 16 719,40 | 9 793,30 | 10 002,00 | 11 603,40 | 80 706,70 | 80 956,80 | 63 491,82 | 61 696,00 |
| бюджет городского округа | 95 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 22 605,10 | 30 857,30 | 37 850,50 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе | 213 114,99 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 16 719,40 | 9 793,30 | 10 002,00 | 11 603,40 | 17 686,70 | 21 445,60 | 61 695,99 | 61 696,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 206 114,99 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 16 719,40 | 9 793,30 | 10 002,00 | 11 603,40 | 17 686,70 | 14 445,60 | 61 695,99 | 61 696,00 |
| бюджет городского округа | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 | Проектирование и строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж | всего, в том числе | 219 596,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 85 625,10 | 90 368,50 | 39 646,33 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 131 327,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 020,00 | 66 511,20 | 1 795,83 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 88 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,00 | 22 605,10 | 23 857,30 | 37 850,50 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА

Приложение N 6

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного бюджетов и бюджета

городского округа город Воронеж, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы городского округа

город Воронеж "Охрана окружающей среды" (II этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего, в том числе | 1 887 330,14 | 414 853,24 | 421 367,77 | 339 767,68 | 350 478,96 | 360 862,49 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 308 480,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 |
| бюджет городского округа | 1 482 774,11 | 335 419,00 | 341 224,00 | 258 886,00 | 268 829,85 | 278 415,26 |
| внебюджетные источники | 96 076,03 | 17 738,24 | 18 447,77 | 19 185,68 | 19 953,11 | 20 751,23 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе | 1 405 585,12 | 332 975,68 | 338 988,35 | 235 646,25 | 244 672,08 | 253 302,76 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 377 465,31 | 327 784,00 | 333 589,00 | 230 030,93 | 238 832,15 | 247 229,23 |
| внебюджетные источники | 28 119,81 | 5 191,68 | 5 399,35 | 5 615,32 | 5 839,93 | 6 073,53 |
| Мероприятие 1.2 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе | 96 036,26 | 20 025,00 | 20 025,00 | 18 177,36 | 18 904,45 | 18 904,45 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 96 036,26 | 20 025,00 | 20 025,00 | 18 177,36 | 18 904,45 | 18 904,45 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 | Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос, полив, восстановление газонов и др. | всего, в том числе | 24 533,15 | 2 455,00 | 2 455,00 | 6 286,25 | 6 537,70 | 6 799,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 24 533,15 | 2 455,00 | 2 455,00 | 6 286,25 | 6 537,70 | 6 799,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе | 127 070,99 | 23 596,68 | 23 804,35 | 25 522,16 | 26 543,04 | 27 604,76 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 98 951,18 | 18 405,00 | 18 405,00 | 19 906,84 | 20 703,11 | 21 531,23 |
| внебюджетные источники | 28 119,81 | 5 191,68 | 5 399,35 | 5 615,32 | 5 839,93 | 6 073,53 |
| Мероприятие 1.5 | Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего, в том числе | 18 160,07 | 3 683,00 | 3 683,00 | 3 457,87 | 3 596,18 | 3 740,02 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 18 160,07 | 3 683,00 | 3 683,00 | 3 457,87 | 3 596,18 | 3 740,02 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | Обеспечение спецтехникой МБУ "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | Содержание муниципальных парков, скверов, видовых мест и иных озелененных территорий | всего, в том числе | 1 109 784,65 | 283 216,00 | 289 021,00 | 172 202,61 | 179 090,71 | 186 254,33 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 109 784,65 | 283 216,00 | 289 021,00 | 172 202,61 | 179 090,71 | 186 254,33 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11 | Проектирование (в том числе разработка концепций и архитектурных решений), реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный и др.) | всего, в том числе | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе | 87 757,84 | 17 111,56 | 17 613,42 | 17 000,26 | 17 668,70 | 18 363,89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 19 801,62 | 4 565,00 | 4 565,00 | 3 429,90 | 3 555,53 | 3 686,19 |
| внебюджетные источники | 67 956,22 | 12 546,56 | 13 048,42 | 13 570,36 | 14 113,17 | 14 677,70 |
| Мероприятие 2.1 | Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 | Реабилитационные мероприятия. Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок отходов, объектов накопленного вреда, в том числе по ул. Землячки, 29, ул. Антокольского, а также отработанные отвалы рудника "Средний" (Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение). Уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе | 18 934,62 | 4 565,00 | 4 565,00 | 3 140,90 | 3 266,53 | 3 397,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 18 934,62 | 4 565,00 | 4 565,00 | 3 140,90 | 3 266,53 | 3 397,19 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе | 58 582,94 | 10 816,00 | 11 248,64 | 11 698,59 | 12 166,53 | 12 653,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 58 582,94 | 10 816,00 | 11 248,64 | 11 698,59 | 12 166,53 | 12 653,19 |
| Мероприятие 2.5 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе | 5 858,29 | 1 081,60 | 1 124,86 | 1 169,86 | 1 216,65 | 1 265,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 5 858,29 | 1 081,60 | 1 124,86 | 1 169,86 | 1 216,65 | 1 265,32 |
| Мероприятие 2.6 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе | 3 514,98 | 648,96 | 674,92 | 701,92 | 729,99 | 759,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 3 514,98 | 648,96 | 674,92 | 701,92 | 729,99 | 759,19 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе | 85 507,18 | 3 070,00 | 3 070,00 | 25 425,17 | 26 442,17 | 27 499,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 85 507,18 | 3 070,00 | 3 070,00 | 25 425,17 | 26 442,17 | 27 499,84 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - сад" | всего, в том числе | 11 290,26 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 271,36 | 2 362,21 | 2 456,69 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 11 290,26 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 271,36 | 2 362,21 | 2 456,69 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6 | Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий | всего, в том числе | 74 216,92 | 970,00 | 970,00 | 23 153,81 | 24 079,96 | 25 043,15 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 74 216,92 | 970,00 | 970,00 | 23 153,81 | 24 079,96 | 25 043,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего, в том числе | 308 480,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 308 480,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе | 308 480,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 308 480,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 | 61 696,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Г.Л.ВОРОБЬЕВА