Приложение 4

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

городского округа город Воронеж

«Охрана окружающей среды»

(утв. постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.12.2013 №1239)

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду путем разработки и реализации природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки городского округа город Воронеж, экологическое просвещение, формирование экологического мировоззрения у населения;

- сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования и зон рекреации городского округа город Воронеж.

За истекший период 2014 года в рамках реализации данной программы выполнены следующие мероприятия природоохранного значения:

По Основному мероприятию 1 «Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа» : выполнено обустройство видовых мест на территории городского округа; для обеспечение своевременного полива цветников были приобретены две поливомоечные машины; произведена обрезка и вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений; в течение периода вегетации проводились уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив; в рамках озеленения территории города произведена посадка крупномеров на магистральных улицах и осуществлена поставка саженцев деревьев и кустарников в районы городского округа; осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" , таких как: скверы «У озера», «Надежда», Экологов, «Комсомольский», им. Бунина, "Олимпийцев", парки им. Дурова, «Орленок», Патриотов, «Алые паруса», "Южный"; выполнялись работы по формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность; в рамках проектирования, реконструкции и благоустройства озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории города начата реконструкция ЦПКиО, выполнено благоустройство I очереди сквера «Чайка», участка Адмиралтейской площади, объекта «Терновое кладбище», сквера «Брикманский сад» (частично).

По Основному мероприятию 2 «Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»: проведены реабилитационные мероприятия по ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов на территориях районов городского округа; осуществлен сбор и утилизация люминесцентных ламп и приборов от муниципальных учреждений; на предприятиях города проводился ряд природоохранных мероприятий таких как: контроль эффективности очистного оборудования, ликвидация очагов загрязнения и исследование влияния на окружающую среду.

По Основному мероприятию 3 «Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»: проведены конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, городские конкурсы "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология", «Лучший экологический постер», «Мир глазами детей»; принято участие в организации выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад"; в рамках Дней защиты от экологической опасности проведены операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирный День окружающей среды; в целях обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой установлены четыре системы доочистки воды (озонаторы); проведена дезинсекционная обработка (комары, клещи) муниципальных мест отдыха у вода, парков, скверов.

За 2014 год в рамках на реализацию природоохранных мероприятий МП «Охрана окружающей среды» всего было затрачено 208 255,58 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 00,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 31 863,30 тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета – 138 373,18 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 38 019,10 тыс. рублей.

Все запланированные значения индикаторов за отчетный период достигнуты. Общий уровень достижения составил 105,9 %.

В истекшем году в МП «Охрана окружающей среды» изменения не вносились. В настоящее время подготовлен и проходит согласование в установленном порядке проект постановления о внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 №1239.

Руководитель управления

экологии Ю.В. Яковлев

Полякова Е.В.

228-31-72