**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении по итогам 2015 года**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды»**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики, управление главного архитектора городского округа, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составляет 114 112,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Воронеж – 98 075,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 037,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2015 год составляет 309 212,6 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Воронеж – 277 752,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 31460,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 307 444,91 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Воронеж – 275 984,31 тыс. рублей, внебюджетные источники – 31460,6 тыс. рублей (269,4% от предусмотренного муниципальной программой и 99,4% от предусмотренного лимита).

Достижение следующих показателей (индикаторов) муниципальной программы по окончании 12 месяцев 2015 года следующее:

* общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 735,67 га *(план на 2015 год - 647,0 га).* Перевыполнение данного индикатора на 13,7% обусловлено добавлением новых озелененных территорий. Так же в конце 2015 года в Управление статистики данные по озелененным территориям представляются раздельно: «парки, сады, скверы и бульвары» и «лесопарки, относящиеся к землям лесного фонда. В связи с этим из фактического значения данного показателя исключены площади, не относящиеся к муниципальной собственности.
* количество отходов, образующихся на территории городского округа, подвергающихся переработке – 470 тыс. тонн *(план на 2015 год - 210 тыс. тонн)*. Существенное различие показателей 2015 и 2014 года обусловлено изменением системы учета данных управлением Росприроднадзора Воронежской области. Управление Росприроднадзора по Воронежской области  как уполномоченный орган по сбору сведений по форме 2-ТП отходов обобщала эти данные по всему субъекту РФ без выделения отдельных городов, в связи с этим управление руководствовалось неполной информацией, полученной непосредственно от предприятий и организаций. Для подготовки годового отчета за 2015 год были проведены рабочие консультации с управлением Росприроднадзора и выяснилось, что указанный орган при обобщении отчетов в настоящее время начал проводить расчеты отдельно по муниципальным образования. Таким образом была получена наиболее полная информация от уполномоченного органа.

Муниципальная программа включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** потрачено 282 406,52 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа город Воронеж 270 151,52 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 12 255,00 тыс. рублей.

В соответствии с Планом по озеленению городского округа город Воронеж на 2015 год за прошедший год выполнены следующие работы:

- управлением экологии проведена посадка на озелененных территориях и магистральных улицах городского округа 70 крупномерных саженцев с комом земли (бульвар по ул. Орджоникидзе, ул. Плехановская). Проведено благоустройство территории перед зданием Мариинской Гимназии по проспекту Революции, с посадкой 12 елей, устройством газона и системы полива.А так же выполнено устройство «Аллей Памяти», в рамках национального проекта «Лес Победы» с посадкой 242-х деревьев и 349 кустарников на 7-ми мемориальных комплексах и братских могилах (мемориальный комплекс «Песчаный лог», мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм», мемориальный комплекс «Площадь Победы», братская могила №5 по ул. Шишкова, братская могила №214 в мкр. Таврово по ул. Петровская, братская могила №10 по ул. Молодежная, братская могила №343 по ул. Центральная);

- проведена поставка в управы районов 3850 саженцев деревьев без кома земли и 17800 кустарников для координации работ по озеленению территорий общего пользования, муниципальных учреждений образования и культуры, объектов социальной сферы, улиц частного сектора и дворовых территорий МКД;

- МКП «ЭкоЦентр» организовано устройство и содержание цветников общей площадью 13033 м2. Так же поставлена рассада цветов летников в количестве 6500 шт. для победителей конкурса «Зеленый островок;

- за счет бюджетных средств МКП «ЭкоЦентр» и управами выполнено удаление около 3000 (2956) аварийных, сухостойных, фаутных деревьев и обрезка около 5000 (4937) деревьев;

- за внебюджетные средства городского округа, силами предприятий, учреждений образования, организаций обслуживающих жилой фонд, при вводе в эксплуатацию объектов строительства, в качестве компенсационного озеленения, за счет иных средств высажено 3499 саженцев деревьев, 33000 сеянцев (при рекультивации карьера по добыче кварцевых песков «Приозерский» и на территории лесного фонда (Кожевенный кордон) и 17154 кустарников, устроено около 33000 кв. м. цветников. Проведена рубка 767 аварийных, сухостойных деревьев и обрезка 1279 деревьев;

- так же за счет всех источников финансирования обустроено более 250000 кв.м. газонов.

ИТОГО: вырублено 5803 дерева и 50 м2 кустарников, обрезано 7749 деревьев и 1671 м2 кустарников, посажено 7673 дерево, 33000 сеянцев, 34954 кустарников, более 46000 кв.м. цветников, более 250000 кв.м. газонов.

В рамках завершения I очереди реконструкции и благоустройства ЦПКиО по итогам 2015 года лимиты бюджетных ассигнований в сумме 189999,42 освоены в полном объеме. В текущем периоде выполнены следующие виды работ:

* на главной аллее покрытие из плитки;
* облицовка борта пруда, скоса чаши пруда;
* облицовка входного портала и ограждения входной группы;
* монтаж сети водопровода и канализации.
* установка парковой мебели по центральной аллеи;
* установлено детское и спортивное оборудование;
* устройство наружного освещения центральной аллеи;
* озеленение центральной части парка;
* установка галереи, перголы;
* устройство мемориальной стелы в полном объеме;
* оборудование лестничного марша от аллеи до зеленого театра, озеленению берегов ручья и северной части парка, устройство парковки, бетонирование чаши и камеры фонтана, прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения;
* реконструирован входной портал, замощение входной площадки плиткой;
* оборудование дорожек вдоль детских площадок;
* сооружены 4 моста через ручей, чаша и борт пруда, фонтан, подпорная стена с тремя каптажными камерами родников, беседка у верхней дорожки;
* установлена стела, благоустроена площадка памятника ВОВ;
* озеленение вдоль ручья, главной аллеи, перед входным порталом, по лестничному сходу у Зеленого театра;
* высажены саженцы деревьев, кустарника и многолетних растений;
* выполнено озеленение вокруг детских площадок и памятника;
* установлены 98 скамеек по центральной алее;
* лестничный сход ведущий к Зеленому театру;
* оборудована парковка на 183 автомобиля и 8 автобусов.

Осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр».

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты значения следующих показателей (индикаторов):

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 91 шт. *(план на 2015 год – 84 шт.).*
* количество высаженных деревьев – 7673 шт. *(план на 2015 год – 6 500 шт.)*;
* количество высаженных кустарников – 34954 шт. *(план на 2015 год – 25 500 шт.)*;
* площадь цветников – 4,6 га *(план на 2015 год – 4,15 га);*
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 86,6% *(план на 2015 год – 81%)*.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** потрачено 23 137,57 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа город Воронеж 3931,97 тыс. рублей, из внебюджетных источников 19 205,60 тыс. рублей.

В отчетном периоде вывезено 1579 т отходов во время проведения месячника благоустройства и с мест несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов.

Отдельный перечень природоохранных мероприятий данного мероприятия выполнялся за счет собственных средств промышленных предприятий. На проведение работ по исследованию влияния на окружающую среду очагов загрязнения, полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов в 2015 году было затрачено предприятиями свыше 3 млн. рублей. На осуществление мероприятий по контролю эффективности газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также на проведение мероприятий по обеспечению исправной работы данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды освоено около 16 млн. рублей.

Предприятиями, расположенными на территории городского округа город Воронеж, было продолжено выполнение природоохранных мероприятий с внедрением безопасных экологически чистых технологий и эффективных очистных сооружений.

На ОАО «КБХА» в рамках проекта «Реконструкция и техперевооружение производства двигателя 14Д23» приобретено инженерное оборудование для очистных сооружений сточных вод и оборудование для гальванических линий, завершены общестроительные работы, монтаж инженерных систем.

На ОАО «Воронежсинтезкаучук» проведён мониторинг подземного водоносного горизонта, загрязненного некалем; разработан проект реконструкции печи обжига оборудования цехов с системой очистки от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках выполнения инвестиционной программы по реконструкции Левобережных очистных сооружений проведена реконструкция вторичного радиального отстойника № 4 второй технологической линии.

Осуществлена реконструкция двух аэротенков Правобережных очистных сооружений с внедрением современной технологии нитри-денитрификации, а также реконструкция двух вторичных отстойников. Для снижения сбросов в природные водоемы загрязняющих веществ с промывными водами с водоподъемных станций ООО «РВК – Воронеж» произведена модернизация четырех фильтров.

На ОАО «Электросигнал» в рамках реконструкции производства произведена замена емкостей-реакторов, а также внедрено технологическое оборудование для ультразвукового обезжиривания в гальваническом корпусе.

На ОАО «НИИЭТ» внедрено ресурсосберегающее мероприятие – запущена станция оборотного водоснабжения производительностью 788,45 тыс.куб.м./год.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто значение следующего показателя (индикатора):

- площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 1611,35 га *(план на 2015 год– 1600га).*

На реализацию основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж направлено 1900,82 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто значение следующего показателя (индикатора):

- количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 28800 чел. *(план на 2015 год – 25 000 чел.)*.

В рамках Дней защиты от экологической опасности организованы и проведены операции «Чистая Земля», «День птиц», Всемирный День окружающей среды, а также организовано 6 городских экологических конкурсов:

* на соискание премии главы городского округа город Воронеж;
* «Лучший дизайн-проект тематических видовых мест» среди студентов ВГАСУ;
* «Лучший экологический постер» среди школьников;
* «Зеленый островок»;
* «Лучший защитник природы»;
* конкурс сочинений «Город и Экология».

Для проведения акции «Лес Победы» приобретено 300 косынок.

Проведены мероприятия по организации международной выставки-ярмарки «Воронеж-Город-Сад».

И.о. руководителя управления

экологии администрации городского

округа город Воронеж В.Н. Дрыгин