**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды»**

**по итогам 2018 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год, составляет 162 587,83 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 19 086,40 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 127 100,43 тыс.  рублей, внебюджетные источники – 16 401,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2018 год составляют 169 970,89 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 19206,40 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 131546,63 тыс. рублей, внебюджетные источники – 19 217,86 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2018 года составил 164 863,21 тыс. рублей (101,4% от предусмотренного муниципальной программой и 97% от плановых ассигнований), в том числе: областной бюджет – 14 666,71 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 130 978,64 тыс. рублей, внебюджетные источники – 19 217,86 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 766,93 га *(план на 2018 год – 762,0 га).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** всего выделено 129 980,04 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 140,02 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 120 602,46 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 237,57 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов (31 территория), закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и устройство 229 цветников на видовых местах районов города. Выполнена обрезка 3469 и вырубка 2306 деревьев, корчевка 197 пней, покос 274,6 га газонов и стрижка 147,35 тыс. м 2 кустарников, стрижка крон у 2244 отдельно стоящих кустарников. Осуществлена поставка саженцев 2870 деревьев и 14000 кустарников в районы города с открытой корневой системой, посадка 722 саженцев с закрытой корневой системой, а также 12500 шт. рассады петунии для победителей конкурса «Зеленый островок». Кроме этого за счет внебюджетных средств произведена посадка 1668 деревьев и 12526 кустарников. Также проведена инвентаризация зеленых насаждений на 25 улицах города.

В течение летнего периода осуществлялся уход за зелеными насаждениями, высаженными, в том числе в 2017 году. На территориях, имеющих статус ООПТ, установлены 4 информационные таблички. В целях дальнейшего придания статуса ООПТ озелененным территориям общего пользования проведено обследование парка «Оазис», лесопарка на ул. 45 Стрелковой дивизии и бульвара «Орджоникидзе». Проведено благоустройство скверов «Комсомольский», «Солнечный», имени Калашникова, Есенинской аллеи, «Их именами названы улицы» (Коминтерновский р-н), сквера Ильича, «Защитников Родины», бульвара Индустриальный, парка «Танаис», «Дубрава», обустроен сквер «Ученых» (в том числе выполнено: ремонт детской игровой и спортивной площадок, мощение дорожек, установка скамеек и урн, посадка цветников, укладка рулонного газона, посадка деревьев и кустарников). В парке Дельфин устроено место отдыха у воды с установкой кабин для переодевания, зонтиков от солнца, оборудования для пляжного волейбола, скамеек и урн. Проведено озеленение скверов «Путешественников», «Советский», «Комсомольский».

Для обеспечения деятельности МКП «ЭкоЦентр» по содержанию закрепленных озелененных территорий приобретены 3 трактора и 1 самосвал.

Подготовлены 31 межевых планов и 28 схем озелененных территорий общего пользования.

Также произведена оплата кредиторской задолженности за 2017 год.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество высаженных деревьев – 5 259 шт. *(план на 2018 год – 4000 шт.) (превышение значения показателя связано с утверждением Порядка выполнения компенсационного озеленения и усилением контроля за его выполнением, а также озеленением введенных в эксплуатацию объектов)*;
* количество высаженных кустарников - 26 526 шт. *(план на 2018 год – 15 000 шт.) (превышение значения показателя связано с утверждением Порядка выполнения компенсационного озеленения и усилением контроля за его выполнением, а также озеленением введенных в эксплуатацию объектов);*
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 88% *(план на 2018 год – 87,3%);*
* площадь цветников – 4,80 га *(план на 2018 год – 4,80 га);*
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 154 шт. *(план на 2018 год – 150 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** всего выделено 14 884,23 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Воронеж – 2 903,94 тыс. рублей, внебюджетные источники – 11 980,29 тыс. рублей.

Указанные средства были направлены на приобретение хоз. инвентаря для проведения субботников (11261 пара перчаток, 33370 мешков), вывоз ТКО с мест несанкционированных свалок в объеме 6070 м3, отбор проб воды и почвы для проведения анализов по решениям заседаний КЧС, сбор и транспортировку к месту переработки 19087 ламп ртутных отработанных из муниципальных учреждений, а также погашение кредиторской задолженности за 2017 год.

Предприятиями и организациями города за счет собственных средств выполнены следующие природоохранные мероприятия: по контролю эффективности работы газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также по обеспечению функционирования данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды. Например, ОАО "Воронежсинтезкаучук», ФГКУ Комбинат "Красное знамя" осуществляли мониторинг очагов загрязнения подземных водоносных горизонтов нефтепродуктами; ЗАО «ВКСМ», филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» проводили исследования влияния на окружающую среду накопителей отходов; ПАО «ВАСО», АО НПО «Электроприбор-Воронеж», филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивзавод», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО «Тяжмехпресс» проводили мониторинг качественного состава сточных вод, АО «КБХА», АО «Концерн «Созвездие», осуществляли контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 2 650 га *(план на 2018 год – 2 500 га).*

На реализацию основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** в отчетном периоде выделено – 7 565,04 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 92,8 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 7 472,24 тыс. рублей.

Проведены акции «Час Земли» и «Покорми птиц зимой», внедряется проект по раздельному сбору отходов в образовательных учреждениях, принято участие в конференции, посвященной «Дню воды», вручена ежегодная премия главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, подготовлена выставочная экспозиция от Администрации городского округа город Воронеж на фестивале "Город-сад", а также обеспечено мультимедийное сопровождение и вывоз отходов при ее проведении.

Проведена двукратная дезинсекционная и акарицидная обработка 6 озелененных территорий, обеспечены мультимедийное сопровождение и охрана, а также приобретены информационный баннер, шатер и пластиковая мебель для обеспечения развернутого штаба при проведении фестиваля "Голос трибун". Также была обеспечена охрана имущества на Советской площади.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 110 000 человек (*план на 2018 год – 110 000 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** из областного бюджета выделено 12 433,90 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде произведен отлов 2854 животных и достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных безнадзорных животных – 2854 шт. (*план на 2018 год – 3250 шт.)* (з*начение показателя не достигнуто в связи с тем, что во II полугодии были выделены дополнительные средства в значительном объеме - 15 млн. рублей и в двух районах с наибольшим количеством животных, планируемых к отлову, подрядчики не выполнили работы в сроки, установленные контрактами. К организациям исполнителям применены штрафные санкции).*

Руководитель управления

экологии администрации городского

округа город Воронеж Н.В. Ветер