**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам 2020 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 год, составляет 217 707,94тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 26 328,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 172 837,14 тыс. рублей, внебюджетные источники – 18 542,80тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляют 209 089,06 тыс. рублей, из них: областной бюджет– 27 098,00тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 170 080,64 тыс. рублей, внебюджетные источники – 11 910,42 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2020 года составил 206 328,90 тыс. рублей (94,8% от предусмотренного муниципальной программой и 98,7% от плановых ассигнований), в том числе: областной бюджет – 25 469,90 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 168 948,58 тыс. рублей, внебюджетные средства 11 910,42 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорийобщего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 799,74 га*;*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,096 кв. м на человека*.*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 177 669,08 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 13 808,18 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 162 061,80 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1 779,10 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов: 10 территорий, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и 25 территорий, закрепленных за МБУ «Зеленхоз». Кроме этого, МБУ приобретены 2 трактора, автогидроподъемник, поливомоечная машина, погрузчик, самосвал, малая техника, устроен автополив в сквере им. Бунина, осуществлено содержание фонтанов в сквере Советский и на Площади Победы.

Выполнена обрезка 3911 и вырубка 2410 деревьев, корчевка 396 пней. Проведена посадка 1746 саженцев деревьев, а также 20115 кустарников. Выполнен покос газонов на площади 1979,26 тыс. кв. м, стрижка 24838 кв. м кустарников.

Проведена посадка деревьев с ЗКС – 312 шт. лиственных пород, 58 шт. хвойных пород, а также 12600 шт. кустарника, поставка рассады петунии для победителей городского конкурса «Город в цветах», поставка луковиц тюльпанов для высадки на видовых местах города, проведены уходные работы за зелеными насаждениями высаженными в 2019 и 2018 году.

В Воронежском центральном парке на территории детской площадки проведен мониторинг состояния зеленых насаждений.

Проведено установление границ 30 озелененных территорий, имеющих статус ООПТ местного значения. Оформлено в муниципальную собственность 28 озелененных территорий общего пользования. Подготовлены схемы расположения земельных участков и межевые планы в отношении 24 озелененных территорий общего пользования.

Для обеспечения деятельности МКП «ЭкоЦентр» приобретена специализированная техника: два трактора, экскаватор – погрузчик и самосвал.

Выполнено благоустройство территории Воронежского центрального парка: устроены ливнеотводных лотков, проведен ремонт плиточного покрытия, установлены 2 шлагбаума, пункт охраны, приобретена установка для очистки воды в озере, а также проведен ремонт и замена детского оборудования. Проведено обследование подпорной стены в сквере "Чайка", получено заключение. Выполнен I этап ремонта чаши водоема в сквере «У озера».

Проведено благоустройство скверов «Героев стратосферы», им. А.В. Саликова, Крамского, Молодежный, Антонова-Овсеенко, Музыкальный. Проведена экспертиза по проверке достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по благоустройству сквера Молодежный и парка «Дружбы народов».

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество высаженных деревьев – 1 746 шт.;
* количество высаженных кустарников - 20 115 шт.;
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 89,5%;
* площадь цветников – 5,2 га;
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 211 шт.*;*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 48%*;*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** выделено 16 343,08 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 2 473,84 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 3 757,92 тыс. рублей, внебюджетные средства – 10 111,32 тыс. рублей.

Указанные средства были направлены на сбор и утилизацию 15766 отработанных ртутных ламп от муниципальных учреждений, приобретение инвентаря для проведения субботников (6690 пар перчаток, 34600 мешков), вывоз ТКО с мест несанкционированных свалок в объеме 5399,5 м3, оказание услуг охраны (362 суток), оплату кредиторской задолженности в сумме 132,75 тыс. рублей, проведен отбор проб воды на содержание мышьяка, а также для определения состава воды на несанкционированном выпуске в районе парка «Дельфин».

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 3 424 га*.*

На финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа выделено 3 128,86 тыс. рублей.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в 2020 году под координацией управления экологии проведены акции: «Час Земли», уборка территории лесопарка «Оптимистов» – «Зимний лес», а также по раздельному сбору отходов – «Экодвор». Проведены дезинсекционные и акарицидные обработки 9 озелененных территорий. Изготовлено основание для установки приобретенных 100 водных растений в озере в ВЦП, оказаны услуги по аренде двух экранов и звуковое сопровождения для трансляции фестиваля "Воронеж-Сад". Приобретен биопрепарат для очистки закрытых водоемов, проведены анализы донных отложений и очистка чаши озера в ВЦП. Осуществлено содержание фонтанов в ВЦП и Петровском сквере, приобретен пригруз для монтажа ели в парке "Танаис".

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 20 030 человек,с учетом проведения онлайн мероприятий.

На финансирование основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** из средств областного бюджета выделено 9 187,88 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 1051 шт.

Исполняющий обязанности руководителя

управленияэкологии администрации городского

округа город Воронеж Е.Н. Уварова

Лунева Е.В.

228-31-72