**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2016 год**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики, управление главного архитектора городского округа, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составляет 256 582,50 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 65 477,90 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 173 222,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 17882,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2016 год составляют 258 497,01 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 65 477,90 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 166 412,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 26 606,51 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2016 года составил 255 708,03 тыс. рублей (99,7% от предусмотренного муниципальной программой и 98,9 % от плановых ассигнований), в том числе: областной бюджет – 64 985,03 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 164 116,49 тыс. рублей, внебюджетные источники – 26 606,51 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 735,67 га *(план на 2016 год - 741 га) (отклонение связано с тем, что до настоящего времени не внесены изменения управлением главного архитектора городского округа в постановление администрации городского округа № 669 от 01.04.2003 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» в части добавления новых и увеличения площади существующих зеленых зон).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** направлено 223 344,70 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 63 665,79 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж 151 078,91 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 8 600,00 тыс. рублей.

В соответствии с Планом по озеленению городского округа город Воронеж на 2016 год выполнены следующие работы:

- управление экологии осуществило поставку в районы города 2586 саженцев деревьев и 24812 кустарников и посадку 30 крупномеров в рамках весеннего месячника благоустройства, поставку цветов-летников для победителей конкурса «Зеленый островок», произвело реконструкцию цветников на территории города, провело лесопатологическое обследование зеленых насаждений на ул.Кольцовская. Также в рамках выполнения природоохранных мероприятий обновлен программный продукт для выполнения сметных расчетов при подаче заданий на торги, изготовлено 15 информационных аншлагов на ООПТ, в целях обеспечения подведомственного предприятия спецтехникой и средствами малой механизации поставлены 5 бензокос, 5 газонокосилок, 8 воздуходувок, приобретена скульптурная композиция для дальнейшей установки в Воронежском центральном парке;

- силами МКП «ЭкоЦентр» произведена посадка цветочной рассады на цветниках города, также предприятие выполняло содержание, закрепленных территорий согласно заказам учредителя на 2016 год,

- управами районов выполнена обрезка 5070 деревьев и вырубка 2767 деревьев, произведен покос травы на площади 252,47 га, стрижка 100,89 тыс. м2 кустарников и выкашивание поросли на площади 350 м2, силами управы Центрального района высажено 50 саженцев деревьев на территории района;

- управлением главного архитектора подготовлены кадастровые паспорта 42 шт. для оформления участков, занимаемых озелененными территориями и поставленными на кадастровый учет;

- управлением имущественных и земельных отношений оформлено в муниципальную собственность 14 сформированных участков занимаемых озелененными территориями общего пользования для дальнейшей постановки их на кадастровый учет;

- управлением строительной политики завершено строительство Зеленого театра и I очереди реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в г.Воронеже, разработан проект строительства Детского литературного парка;

- силами предприятий и организаций осуществлена посадка 3009 саженцев деревьев и 5237 кустарников, организация 2,25 га цветников.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты значения следующих показателей (индикаторов):

* количество высаженных деревьев – 5675 шт. *(план на 2016 год – 7680 шт.)*;
* количество высаженных кустарников – 30049 шт. *(план на 2016 год – 34960 шт.) (отклонения по указанным показателям связаны с сокращением бюджетного финансирования; увеличением объема посадки деревьев с комом земли с целью повышения приживаемости саженцев, что требует больших финансовых затрат по сравнению с закупкой саженцев с открытой корневой системой; спадом вырубки под строительство и, как результат сокращением компенсационной посадки)*;
* площадь цветников – 4,7 га *(план на 2016 год – 4,62 га);*
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 87,1% *(план на 2016 год – 86,7 %)*.
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 105 шт. *(план на 2016 год – 102 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** направлено 22 581,51 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа город Воронеж 4575 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 18 006,51 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- управлением экологии проведен сбор отработанных элементов питания, приобретено 5000 пар перчаток, 5000 мешков, 40 талонов на вывоз твердых коммунальных отходов для проведения субботников

- управами районов вывезено 34133 куб. м. отходов и приобретены талоны на вывоз 1166 куб. м. на ООО "Поэтро - Полигон", приобретено 20 сигнальных жилетов, 7500 мешков, 1100 перчаток, а также садовый инвентарь.

- предприятиями города выполнены следующие природоохранные мероприятия: по контролю эффективности работы газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также на проведение мероприятий по обеспечению функционирования данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды; ОАО"Воронежсинтезкаучук" провело мониторинг подземного водоносного горизонта, загрязнённого некалем, ФГКУ Комбинат "Красное знамя" мониторинг очага загрязнения нефтепродуктами и ликвидацию загрязнения почвы с вывозом на спецпредприятие для утилизации нефтесодержащих отходов; филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" вело режимные наблюдения подземных вод по стационарной сети наблюдательных скважин на объектах размещения золошлаковых отходов; ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" провело мониторинг состояния окружающей среды на объектах хранения отходов на прилегающей к предприятию территории.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

- площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий *–* 1919,35 га *(план на 2016 год – 1700 га) (отклонение связано со значительным увеличением реабилитированных площадей в результате уборки в Железнодорожном районе лесных массивов).*

На реализацию основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** за отчетный период направлено 8 462,58 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа – 8 462,58 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- управлением экологии в рамках Дней защиты от экологической опасности организованы и проведены акции «Чистая Земля», «День птиц», Всемирный День окружающей среды, городской конкурс «Лучший экологический постер», «Зеленый островок», «Лучший защитник природы», «Город и Экология», проведено награждение победителей городских экологических конкурсов, проведен конкурс на вручение премии главы в области охраны окружающей среды, напечатано 200 бланков грамот и благодарностей, изготовлен баннер для проведения всемирного дня окружающей среды, проведена обработка муниципальных территорий общего пользования от комаров и клещей, в целях обеспечения безопасности жизни граждан на территориях 8 муниципальных парков и скверов установлена 41 камера видеонаблюдения, проведены мероприятия по организации международной выставки-ярмарки «Воронеж – Сад»: обеспечена установка и своевременный вывоз 15 мобильных туалетных кабин и евроконтейнеров для сбора ТКО, мультимедийное сопровождение с установкой 2 экранов, оказание охранных услуг.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

- количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 100500 чел. (*план на 2016 год – 100000 чел.).*

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** за прошедший период потрачено 1 319,24 тыс. рублей из областного бюджета в рамках выделения субвенций.

За указанные средства управами районов проведена эвтаназия 317 и стерилизация 194 безнадзорных животных (собак).

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

- количество отловленных безнадзорных животных – 511 шт. (*план на 2016 год – 462 шт.) (отклонение связано с увеличением отловленных особей в Ленинском районе городского округа в связи с введением карантина по бешенству. В результате, вместо стерилизации была проведена эвтаназия, которая по стоимости значительно дешевле).*

Руководитель управления

экологии администрации городского

округа город Воронеж Н.В. Ветер