**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды»**

**по итогам 2017 года**

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2017 год, составляет 133 105,49 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 273,0 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 114 532,49 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 300,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2017 год составляют 124 165,39 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2 429,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 105 436,39 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 300,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2017 год составил 129 986,86 тыс. рублей (97,7% от предусмотренного муниципальной программой и 104,7% от плановых ассигнований), в том числе: областной бюджет – 2 218,31 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 96 603,88 тыс. рублей, внебюджетные источники – 31 164,67 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 756,34 га *(план на 2017 год – 747,0 га).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 100 702,41 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 171,42 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 90 255,69 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9 275,30 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр», произведена посадка цветочной рассады на клумбах города, уход за растениями, реконструкция городских цветников.

Выполнена обрезка 4 031 и вырубка 1 534 деревьев, покос травы на площади 324,1 га, стрижка 83,9 тыс. м2 кустарников, выкашивание поросли на площади 1,5 тыс.м2.

На территории городского округа высажены 5 220 саженцев деревьев, 23 153 кустарников, также на территории города осуществлена посадка 217 саженцев крупномеров с комом земли, произведено устройство газонов на площади 32,5 тыс. м2. Озеленение выполнялось в том числе предприятиями и организациями города за счет собственных средств.

Проведена инвентаризация зеленых насаждений на территории города.

Произведено обследование озелененных территорий, принято постановление администрации городского округа город Воронеж о придании им статуса ООПТ, изготовлены информационные аншлаги.

Осуществлено комплексное благоустройство территории Ленинский проспект, 154, территорий сквера «Чайка» и сквера "Спортивный". Организована детская площадка зоны отдыха на территории парка "Дельфин".

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 127 шт. *(план на 2017 год – 123 шт.);*
* количество высаженных деревьев –5 220 шт. *(план на 2017 год – 6 500 шт.)*;
* количество высаженных кустарников -23 153 шт. *(план на 2017 год -30 070 шт.);*

*(отклонения по указанным показателям связаны с недостаточностью бюджетного финансирования за счет перенаправления плановых ассигнования на закупку саженцев на выполнение благоустройства по поручению главы и направлением экономии другим ГРБС, а также увеличением объема посадки деревьев с комом земли с целью повышения приживаемости саженцев, что требует больших финансовых затрат по сравнению с закупкой саженцев с открытой корневой системой. Кроме того планируемые на посадку деревьев внебюджетные средства были направлены предприятиями на устройство газонов)*

* площадь цветников – 4,80 га *(план на 2017 год – 4,80 га);*
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 86,3% *(план на 2017 год – 87,2%)* *(отклонение в связи с проведением проверки приживаемости саженцев, высаженных в осенний период, весной 2018 года).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 25 023,93 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Воронеж – 3 134,56 тыс. рублей, внебюджетные источники – 21 889,37 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов (вывезено 12,2 тыс. м3 отходов).

Для проведения субботников приобретено 11,9 тыс. пар перчаток, 28,7 тыс. мешков, а также другой необходимый инвентарь.

Предприятиями и организациями города за счет собственных средств выполнены следующие природоохранные мероприятия: по контролю эффективности работы газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также по обеспечению функционирования данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды. Например, ОАО "Воронежсинтезкаучук» приобрело передвижную экологическую лабораторию, ФГКУ Комбинат "Красное знамя" осуществлял мониторинг очага загрязнения нефтепродуктами; ПАО «ВАСО», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО «Тяжмехпресс» проводили мониторинг качественного состава сточных вод, ООО «Выбор», ОАО «Турбонасос» осуществляло контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 2 200 га *(план на 2017 год – 2 200 га).*

На реализацию основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 3 213,63 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Воронеж – 3 213,63 тыс. рублей.

В рамках мероприятия изготовлено 1 000 буклетов о создании «Аллеи молодоженов», проведен конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организованы и проведены городские экологические конкурсы, Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город – Сад», осуществлена закупка 50 скворечников для проведения экологической акции, 200 футболок, 200 значков с логотипом «2017 – Год экологии в России».

Разработан официальный сайт Воронежского центрального парка. Осуществлена санитарная обработка мест массового отдыха жителей городского округа у воды, в парках и скверах.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 191 000 человек (*план на 2017 год – 191 000 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** из областного бюджета выделено 1 046,89 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных безнадзорных животных – 248 шт. (*план на 2017 год – 248 шт.)*.

Руководитель управления

экологии администрации городского

округа город Воронеж Н.В. Ветер