**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам 2021 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год, составляет 293 010,40 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 10 100,60 тыс. рублей, областной бюджет – 72 147,47 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 191 981,03 тыс. рублей, внебюджетные источники – 18 781,30 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2021 год составляют 257 996,19 тыс. рублей, из них: областной бюджет– 53 808,77 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 185 406,12 тыс. рублей, внебюджетные источники – 18 781,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2021 года составил 250 054,25 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 47 243,49 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 178 806,66 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 24 004,10 тыс. рублей (85,3% от предусмотренного муниципальной программой и 96,9% от плановых ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 804,59 га *(план на 2021 год – 804,6 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,17 кв. м на человека *(план на 2021 год – 9,17 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 209 121,80 тыс. рублей, том числе: из областного бюджета – 36 233,58 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 159 453,92 тыс. рублей, внебюджетные источники – 13 434,30 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов: 10 территорий, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и 25 территорий, закрепленных за МБУ «Зеленхоз».

Проведена посадка 2424 саженцев деревьев, 35777 кустарников, выполнены уходные работы за насаждениями, в том числе высаженными в предыдущих годах, проведена поставка рассады цветов летников для победителей экологических конкурсов, приобретены луковицы тюльпанов для посадки на видовых местах города, проведена реконструкция цветника на склоне ВГУИТ.

Выполнена вырубка 2064 деревьев, обрезка 2190 деревьев, корчевка 330 пней, покос 204,5 га газонов, стрижка 72,23 тыс. кв. м кустарников. Произведен запуск автополива и осуществление охраны на мемориальном комплексе «Площадь Победы».

Приобретен программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации административных правонарушений "Дозор-М" для фиксации нарушений природоохранного законодательства.

Подготовлено 3 межевых плана, 16 схем расположений земельных участков на кадастровом плане территории городского округа, оформлены в муниципальную собственность 9 озелененных территорий.

В рамках благоустройства Воронежского центрального парка разработана ПСД на благоустройство территории, приобретен туалетный модуль, урны, установлена контейнерная площадка, установлено спортивное оборудование, организованы многофункциональная спортивная площадка и площадка для сбора ТКО, проведены мероприятия по оздоровлению водоема и устройству автополива. Приняты работы по ремонту чаши водоема в сквере "У озера" в рамках двухгодичного контракта по фактическим объемам, а также выполнено озеленение данной территории.

Также проведены: оценка достоверности сметной стоимости на проведение работ по установке детского игрового оборудования в парке «Южный», экспертиза детского игрового оборудования в парке «Алые паруса», проведено устройство отсыпки из гранитного отсева вокруг скамеек в сквере «Советский».

На территории парка «Дружбы народов» проведено устройство тротуара - 478,38 кв.м, основания из песка под детскую площадку, установка 8 скамеек, 6 урн, посадка кустарников, в сквере "Электросигнальный" установлены 8 скамеек и 8 урн.

Получено заключение кадастрового инженера на объект недвижимости сети освещения в сквере "Ударник", выполнено устройство фундамента под постамент памятника Кудрявцеву Л.Д., устройство тротуарной плитки, установлены скамейки -3 шт., урны -4 шт., проведены работы по освещению территории прилегающей к памятнику, на бульваре "Отличников" проведен ремонт тротуара, установка скамеек - 8 шт., урн- 8 шт., получено заключение о достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по благоустройство сквера "Майский", в сквере имени В.А. Саликова установлены скамейки - 5 шт., урны- 4 шт., в сквере «Уральский»: скамейки - 2 шт., урны- 2 шт., качалка-балансир - 1 шт., карусель - 1 шт., проверка достоверности определения сметной стоимости обустройства парка Северцова.

Для обеспечения деятельности МКП «ЭкоЦентр» приобретены: самосвал, многофункциональная коммунальная машина с вакуумно-уборочным оборудованием, комбинированная дорожная машина, полуприцеп тракторный с поливомоечным оборудованием, трактора с навесным оборудованием, трактор с отвалом и щеткой коммунальной, щетки коммунальные с увлажнителями.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

*–* количество высаженных деревьев *–* 2424 шт. (*план на 2021 год – 2450 шт.)*;

*–* количество высаженных кустарников *–* 35777 шт. (*план на 2021 год –36000 шт.)*;

*–* приживаемость высаженных кустарников и деревьев *–* 84 % (*план на 2021 год – 85,2%)*;

*–* площадь цветников *–* 7,1 га (*план на 2021 год –7,14 га.)*;

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 219 шт. *(план на 2021 год – 219 шт.);*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 49,8% *(план на 2021 год – 49,8%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2021 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 5 800,97 тыс. рублей, внебюджетные средства – 10 569,80 тыс. рублей.

Указанные средства были направлены на сбор и транспортировку к месту утилизации 16466 ламп ртутных от муниципальных учреждений, приобретение плащей для проведения акций, выполнение исследования влияния на ОС рудника "Средний", проведение I этапа работ по определению границ ЗЗП г. Воронежа, проведение оценки достоверности сметной стоимости ПСД по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29.

Также проведены оплата услуг охраны территории несанкционированной свалки по ул. Землячка, 29, погашена кредиторская задолженность за IV квартал 2020 года, вывезены 5082,42 м3отходов, произведен отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки, приобретены перчатки 2109 пар и мешки для мусора 300 рулонов.

Предприятиями городского округа проведены мероприятия, направленные на снижение воздействия производственных процессов на окружающую среду.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 3 949 га *(план на 2021 год – 3 650 га).*

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 9 594,77 тыс. рублей.

В отчетном периоде изготовлен фильм о природоохранной деятельности в Воронеже, проведены дезинсекционные и акарицидные обработки озелененных территорий, ремонт системы видеонаблюдения в парке «Алые паруса», очистка поверхностей на территориях парков, обслуживание фонтанов, услуги по охране парков "Южный", им. Дурова, ВЦП, "Орленок", "Алые паруса", проведено обслуживание фонтанов в Воронежском центральном парке и сквере Петровский.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в 2020 году под координацией управления экологии проведены 17 городских экологических конкурсов и акций: «Покормите птиц зимой», «Час Земли», «День птиц», «Зеленый путь», субботник, в рамках международного Дня Земли, экодесант в сквер Дубрава, открытие Экогалереи городского экологического проекта «ЭкоПарк», открытие Общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории городского округа город Воронеж и т.д., вручена премия главы в области охраны окружающей среды по 7 номинациям, приобретены призы для победителей экологических конкурсов.

Изготовлены к выставке- ярмарке "Воронеж - Сад" в 2021 году композиции «Летний зной», «Зимний мост», «Осеннее настроение», осуществлен вывоз ТКО, аренда туалетных кабин, обеспечены мультимедийное сопровождение, оказаны услуги охраны.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 22 200 человек (*план на 2021 год – 21 900 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** из областного бюджета выделено 11 009,91 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж выделено 3 957,00 тыс. рублей.

Средства муниципального бюджета направлены на разработку ПСД строительства муниципального приюта для животных без владельцев. Получено положительное заключение.

За счет средств субвенции из областного бюджета осуществлен отлов животных без владельцев.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 1169 шт. (*план на 2021 год – 1 050 шт.)*.

Руководитель управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Г.Л. Воробьева

Лунева Е.В.

228-31-72