**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам I квартала 2024 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Ворон еж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 556 879,60 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 263 714,20 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 276 765,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 693 785,59 тыс. рублей, из них: областной бюджет– 379 501,96 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 297 883,63 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам I квартала 2024 года составил 39 861,61 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 776,48 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж– 39 085,13 тыс. рублей, что составило 7,2% от предусмотренного муниципальной программой и 5,7% от плановых ассигнований. Информация о финансировании природоохранных мероприятий за счет внебюджетных средств будет предоставлена по итогам года.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 828,24 га *(план на 2024 год – 830 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,38 кв. м на человека *(план на 2024 год – 9,41 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 35 463,98 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз», а также обеспечение охраны сквера Советский.

Проведена вырубка 239 деревьев, обрезка 527 дерева. Обеспечена охрана на мемориальном комплексе «Площадь Победы» в I квартале и проведено обслуживание поливочного водопровода.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 253 шт. *(план на 2024 год – 265 шт.).* Достигнутое значение показателя напрямую зависит от количества, поступивших документов кадастрового учета для государственной регистрации права собственности на земельные участки, занимаемые зелеными зонами;
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 51% *(план на 2024 год – 52%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2023 год – 30 шт.).*

Информация по достижению значений показателей «количество высаженных деревьев», «количество высаженных кустарников», «приживаемость высаженных кустарников и деревьев» и «площадь цветников» будет предоставлена по итогам II квартала в вязи с тем, что посадочный сезон начинается в апреле и проверка приживаемости будет произведена после распускания листьев на деревьях.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** в отчетном периоде выделено 295,08 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

Проведены мониторинговые исследования в I квартале территории ликвидированной несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29.

Разработана ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского, получены положительные заключения Госэкспертизы и Государственной экологической экспертизы.

Проведен отбор проб воды на содержание мышьяка в с. Масловка.

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий» - 4357 га *(план на 2024 год – 4500 га.)* данные по уборке захламленных территорий могут быть предоставлены после проведения месячника по благоустройству в апреле;
* ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) – 1 шт. *(план на 2024 год 1шт.)*.

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 3 371,96 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату услуг по охране парков и скверов в отчетном периоде.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе под координацией управления экологии проведен конкурс проектов парков и скверов «Зеленый город, который построим мы», проводится уличная фотовыставка, посвященная 100-летней истории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова. Выставка размещена на аллеях парка культуры и отдыха «Орленок».

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 3 500 человек (*план на 2024 год – 24 000 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** выделено 784,59 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 302,23 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 8,11 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось строительство муниципального приюта для животных без владельцев (завершающий этап). Также проводился отлов и стерилизация животных в рамках переданных полномочий.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 469 шт. (*план на 2024 год – 3 335 шт.)*.

И.о. руководителя управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Шахова Т.В.

Лунева Елена Викторовна

228-31-72