**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам I квартала 2023 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составляет 667 965,90 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 107 937,40 тыс. рублей, областной бюджет – 221 471,10 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 322 157,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляют 804 194,54 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 107 937,40 тыс. рублей, областной бюджет – 356 685,84 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 327 971,30 тыс. рублей, внебюджетные источники – 11 600,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам I квартала 2023 года составил 34 970,10 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 2 518,53 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 889,49 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 29 562,08 тыс. рублей, данные о финансировании из внебюджетных источников будут предоставлении по итогам года, что составило 5,3% от предусмотренного муниципальной программой и 4,4% от плановых ассигнований.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорийобщего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 796,33 га *(план на 2023 год – 820 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,11 кв. м на человека *(план на 2023 год – 9,31 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 25 525,25 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз».

Выполнена вырубка 279 деревьев, обрезка 310 деревьев. Обеспечена охрана на мемориальном комплексе «Площадь Победы», прведено обновление программного продукта «ГрандСмета» для проведения сметных рассчетов.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 225 шт. *(план на 2023 год – 239 шт.);*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 49,8% *(план на 2023 год – 49,8%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2023 год – 30 шт.).*

Информация поиндикаторам «количество высаженных деревьев», «количество высаженных кустарников», «приживаемость высаженных кустарников и деревьев», «площадь цветников» будет предоставлена по итогам II квартала.

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** в отчетном периоде выделено 3 595,65 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 518,53 тыс. рублей, из областного бюджета – 410,00 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 667,12 тыс. рублей.

В I квартале проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячка, 29: планировка площадей свалки бульдозером, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором, перевозка грунтов автомобилями-самосвалами, частичный завоз песка, что составляет 17% от общего объёма работ.

Также проведена уборка захламленных территорий Коминтерновского района силами комбината благоустройства (вывезено 3500 м3 отходов), произведен отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки, приобретены перчатки - 1465 пар, мешки д/мусора - 465 упак.

Информация о достижении показателя (индикатора) «площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий» будет предоставлена по итогам II квартала*.*

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 2 597,01тыс. рублей.

Средства направлены на оплату услуг по охране парков и скверов в отчетном периоде.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в I квартале 2023 году под координацией управления экологии проведены следующие городские экологические мероприятия: выставка «Доброму сердцу – преданный друг», акции «Серая шейка – 2023», «Добрый друг», конкурс фотографий «Заповедный выходной», в рамках всемирного Дня воды проведен городской флэшмоб «Голубая лента» и др.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 3000 человек (*план на 2023 год – 23 500 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** из областного бюджета выделено 2 479,49 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж выделено 772,70 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось строительство муниципального приюта для животных без владельцев (II этап), приобретение оборудования для обеспечения его деятельности и за счет средств субвенции из областного бюджета осуществлялся отлов животных без владельцев.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 295 шт. (*план на 2023 год – 1 300 шт.)*.

Руководительуправленияэкологии

администрации городского

округа город Воронеж Г.Л. Воробьева

Лунева Е.В.

228-31-72