АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВОРОНЕЖ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от_07 апреля 2025 г._№_250-р_

г. Воронеж

О заключении муниципального контракта на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на выполнение работ по благоустройству бульвара по ул. Карла Маркса

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Воронеж 
от 25.03.2014 № 196 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 
и в целях обеспечения законных прав и интересов граждан в сфере благоустройства общественных территорий:

1. Управе Центрального района городского округа 
город Воронеж в установленном порядке заключить муниципальный контракт на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на выполнение работ 
по благоустройству бульвара по ул. Карла Маркса с длительным производственным циклом.

2. Планируемым результатом выполнения работ 
по муниципальному контракту является благоустройство бульвара 
по ул. Карла Маркса в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации и строительными нормами 
и правилами, установленными для данного вида объектов.

3. В состав работ по благоустройству бульвара 
по ул. Карла Маркса с длительным производственным циклом входят:

- подготовительные работы, демонтажные работы;

- установка уличных светильников, устройство сетей наружного освещения;

- прокладка сетей канализации, водоснабжения, автополива;

- озеленение территории, устройство цветочных клумб;

- устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки;

- устройство плиточного мощения и покрытий;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство сценического подиума;

- устройство общественных уборных;

- устройство системы видеонаблюдения, системы охранной телевизионной, системы оповещения.

4. Определить предельным сроком выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, 31 декабря 2026 года.

5. Утвердить прилагаемый предельный объем средств 
на выполнение муниципального контракта на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
на выполнение работ по благоустройству бульвара 
по ул. Карла Маркса.

- 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
по городскому хозяйству.

| Глава городского округа город Воронеж | С.А. Петрин |
| --- | --- |