## Приложение № 2

к Регламенту управления проектами

в администрации городского округа город Воронеж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта проекта (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области».

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж.

### 2. Рекомендации по подготовке паспорта проекта

2.1. Паспорт проекта готовится по форме согласно приложению № 1 к Регламенту в формате документа Excel в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе Методических рекомендаций.

Форма паспорта проекта включает следующие разделы:

- раздел 1 «Основные положения»;

- раздел 2 «Показатели проекта»;

- раздел 3 «Помесячный план достижения показателей проекта в _____ году»;

- раздел 4 «Результаты проекта»;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации проекта»;

- раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в _____ году»;

- раздел 7 «Дополнительная информация»;

- приложение № 1 «План реализации проекта»;

- приложение № 2 «Состав участников команды проекта».

2.2. В наименовании проекта указывается действие (создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование проекта рекомендуется формулировать в одном предложении, раскрывающем его суть.

Пример:

Повышение качества оказания услуг в сфере Y на территории городского округа город Воронеж.

Наименование проекта – муниципальной составляющей регионального проекта должно в точности совпадать с наименованием регионального проекта.

2.3. Раздел 1 «Основные положения» содержит следующую информацию:

2.3.1. «Краткое наименование проекта» – словосочетание, состоящее из  2–3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ проекта.

Примеры:

Чистая страна.

Электронное образование.

IT-технопарки.

Качественные дороги.

2.3.2. «Срок реализации проекта (дата начала – дата окончания)» – рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Пример:

15.12.2024 – 20.12.2026.

2.3.3. «Наименование муниципального образования Воронежской области» – указывается наименование муниципального образования Воронежской области, на территории которого осуществляется реализация проекта.

2.3.4. «Цель проекта» – цель (цели), которую планируется достигнуть за счет реализации проекта. Цели должны содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений.

2.3.5. «Куратор проекта (Ф.И.О., должность)» – Ф.И.О. заместителя / первого заместителя главы администрации, который предположительно будет куратором проекта.

2.3.6. «Функциональный заказчик проекта (Ф.И.О., должность)» – Ф.И.О. руководителя / заместителя руководителя структурного подразделения администрации, который предположительно будет функциональным заказчиком проекта (для внутренних муниципальных проектов).

2.3.7. «Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)» – лицо (Ф.И.О., должность), которое предлагается наделить полномочиями по управлению проектом и ответственностью за его реализацию.

2.3.8. «Администратор проекта (Ф.И.О., должность)» –  лицо (Ф.И.О., должность), которое предлагается наделить полномочиями по обеспечению процессов реализации проекта.

2.3.9. «Связь с муниципальными программами» – перечень (наименования) муниципальных программ с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия проекта. В перечне необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие муниципальные программы.

2.4. В разделе 2 «Показатели проекта» приводится перечень показателей с указанием единиц измерения, их базовых значений (последнее расчетное значение на момент подготовки паспорта проекта), даты расчета. Значения показателей планируются по годам (на конец каждого года) вплоть до года завершения проекта. Показатели должны быть направлены на достижение цели и результатов проекта.

2.5. Раздел 3 «Помесячный план достижения показателей проекта в _____ году» содержит информацию по достижению требуемого значения показателя проекта на ближайший год.

Среди уровней показателей проекта можно выделить:

ФП – федеральный показатель;

РП – региональный показатель;

МП – муниципальный показатель.

2.6. В разделе 4 «Результаты проекта» необходимо учитывать непосредственные результаты – полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения цели и показателей проекта.

В параметрах каждого результата указывается его единица измерения и базовое значение. Базовое значение – это значение результата по состоянию на год инициации проекта, принятое за основу при сравнительной оценке результата.

По каждому результату приводятся требования к нему с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить достижение указанного результата по факту завершения проекта или его отдельного этапа.

В случае если результат прямо не оказывает влияния на достижение показателей и цели проекта, его включение в паспорт проекта не рекомендовано.

Пример:

ХХХ технопарков введено в эксплуатацию:

- размещение не менее ХХ резидентов в одном технопарке;

- создание конференц-залов и дискуссионных площадок во всех технопарках.

Все результаты проекта можно отнести к одному из следующих типов:

- строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества;

- оказание услуг (выполнение работ);

- создание (реорганизация) организации (структурного подразделения);

- проведение образовательных мероприятий;

- принятие нормативного правового (правового) акта;

- утверждение документа;

- проведение массовых мероприятий;

- создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы);

- благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества;

- проведение информационно-коммуникационной кампании;

- обеспечение реализации регионального/федерального проекта (результата регионального/федерального проекта);

- проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии;

- создание промышленной зоны;

- приобретение товаров, работ, услуг;

- привлечение квалифицированных кадров.

2.7. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации проекта» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источниках финансирования по годам реализации проекта с привязкой к цели и результатам проекта.

Распределение объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта и создания результатов проекта.

В качестве источников финансирования проекта указываются: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования, бюджеты государственных внебюджетных фондов и внебюджетные источники.

В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования).

К внебюджетным источникам финансирования проекта относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления.

2.8. Раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета проекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в _____ году» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения на ближайший год с привязкой к цели и результатам проекта.

Приводится план исполнения бюджета проекта нарастающим итогом на последнее число каждого месяца и на конец текущего года реализации проекта.

2.9. Раздел 7 «Дополнительная информация» содержит пояснения и комментарии в виде ссылок на отдельные положения паспорта проекта, приводимые в целях уточнения информации, содержащейся в разделах паспорта проекта. Раздел не является обязательным и заполняется на усмотрение руководителя проекта.

2.10. Приложение № 1 «План реализации проекта» содержит перечень контрольных точек, указанных в хронологическом порядке с привязкой к конкретному результату проекта. План реализации проекта является рабочим инструментом руководителя проекта и может корректироваться в течение срока реализации проекта через запрос на изменение в проекте.

Каждый результат проекта должен быть прописан с указанием сроков реализации (начала и окончания работ по достижению результата), исполнителя, ответственного за достижение результата. Также целесообразно отображать предшествующие и последующие контрольные точки и результаты для формирования системного понимания всего процесса достижения результата.

По каждой контрольной точке должен быть указан конкретный срок ее достижения. Контрольная точка не имеет длительности, ее наступление фиксируется фактической датой наступления данного события.

Документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки приводится в графе «Вид документа и характеристика результата».

2.11. Приложение № 2 «Состав участников команды проекта» содержит в себе перечень лиц, задействованных в реализации проекта, с указанием их роли в проекте и должности, а также непосредственного руководителя.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова