УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от  31.07.2026    № 515-р

Акт

о выполнении победителем конкурса Евсеевым А.А. условий конкурса по продаже объекта культурного наследия «Дом жилой к. XIX в.», расположенного по адресу: г. Воронеж,    ул. Никитинская, д. 45

г. Воронеж                                                                                   21 июля 2026 года

Комиссия, действующая на основании Положения о комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 20.09.2024 № 676-р «О создании комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия», в составе:

| Шеина Инна Николаевна | - первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, секретарь комиссии |  |
| Хорунжий Сергей Николаевич | - заместитель руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области, член комиссии (по согласованию) |
| Якименко Яна Валерьевна | - заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, член комиссии |
| Ефимова Оксана Викторовна | - начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, член комиссии |
| Павличенко Роман Григорьевич | - начальник отдела культурного наследия и технического контроля управления культуры администрации городского округа город Воронеж, член комиссии |

установила следующее.

Договором купли-продажи объекта культурного наследия на конкурсе № К-05-18 от 16.08.2018 нежилого здания, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1, площадью 429,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0401025:36, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и земельного участка с кадастровым номером 36:34:0401025:5, площадью 1304 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многофункциональный культурно-зрелищный центр – объект культурного наследия «Дом жилой к. XIX в.», расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 45 (далее – договор купли-продажи), предусмотрены следующие условия конкурса, подлежащие выполнению победителем конкурса (покупателем):

1. Выполнение в отношении объекта требований, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», охранным обязательством.

2. Соблюдение особого режима использования земель в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

Границы территории утверждены приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 11.08.2015            № 71-01-05/26 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в городском округе город Воронеж».

Зона охраны объекта культурного наследия утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 30.11.2015 № 930 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского округа город Воронеж, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

3. Проведение работ по сохранению объекта (реставрация, ремонт, приспособление объекта для современного использования) в соответствии  с Федеральным  законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (эскизный проект реставрации), разработанной ООО «СТЭПС», прошедшей государственную историко-культурную экспертизу и согласованной управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области (далее – эскизный проект),  а также охранным обязательством.

4. Выполнение работ по сохранению объекта:

1-й этап:

- обеспечение охраны объекта в целях предотвращения несанкционированного доступа на объект – с момента подписания договора купли-продажи объекта по результатам конкурса и акта приема-передачи объекта;

- проведение противоаварийных работ;

- разработка проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и получение положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с пунктом 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- разработка рабочей проектной документации;

- получение разрешения на строительство в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

2-й этап:

-  выполнение комплекса ремонтно-реставрационных работ, состоящих из мероприятий по восстановлению и укреплению конструкций и возвращению исторического облика фасадов, приспособлению объекта для современного использования, в соответствии с разработанной рабочей проектной документацией с учетом этапов выполнения работ на основании эскизного проекта;

- обеспечение сдачи и приемки выполненных работ в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;

- обеспечение ввода объекта в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 5.2 договора купли-продажи покупателем предоставляется сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех подтверждающих документов.

В качестве подтверждения исполнения условий конкурса по продаже объекта культурного наследия в целом покупателем (победителем конкурса) Евсеевым Антоном Александровичем предоставлены следующие документы:

1. Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса на 1 л.

2. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 02.06.2026 на 5 л.

3. Отчетная документация о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденная управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области, на 180 л.

По результатам выездного осмотра объекта культурного наследия, состоявшегося 14.07.2026, и рассмотрения поступивших документов,  руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», комиссия решила:

Признать условия конкурса по продаже объекта культурного наследия выполненными победителем конкурса Евсеевым Антоном Александровичем.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах                    на 4 (четырех) листах каждый.

Подписи:

Председатель комиссии:	____________________ И.Н. Шеина

Секретарь комиссии:	____________________ В.А. Барымова

Члены комиссии:	____________________ С.Н. Хорунжий

____________________ Я.В. Якименко

____________________ О.В. Ефимова

____________________ Р.Г. Павличенко

Исполняющий обязанности

руководителя управления

имущественных и земельных

отношений                                                                           Я.В. Якименко