УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 01.07.2025 № 1007

**изменения в график проведения ремонтных работ**

**на объектах теплоэнергетического хозяйства**

**городского округа город Воронеж**

**с отключением горячего водоснабжения**

**потребителей**

1. Пункт 1.1 раздела 1 «МКП «Воронежтеплосеть» графика проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей (далее – График) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «1.1 | ул. Краснознаменная, 151а | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть»». |

2. Пункт 2.1.1 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.1.1 | Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 04.08–08.08 |

3. Пункт 2.1.2 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.1.2 | Опрессовка теплотрасс № 5, 8 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 11.08–15.08 |

4. Пункт 2.1.7 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.1.7 | Остановка теплотрассы № 3 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| от ТК-3/2 до ТК-3/29 | 13.05–19.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| от ТК-3/29 до ТК-3/41а | 01.07–14.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |

5. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 «Эксплуатационный район № 2 (Советский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.2.1 | Опрессовка теплотрасс № 9, 10 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 18.08–22.08 |

6. Пункт 2.3.1 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.3.1 | Опрессовка теплотрасс № 6, 13, 14 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 04.08–08.08 |

7. Пункт 2.3.2 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.3.2 | Опрессовка теплотрасс № 12, 15 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 18.08–22.08 |

8. Пункт 2.3.3 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.3.3 | Остановка теплотрасс № 12, 15, 14 | 15.07–28.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |

9. Подраздел 2.4 «Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «2.4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район) | | |
| 2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 18.08–22.08 |
| 2.4.2 | Останов теплотрасс № 4, 7, 11 | 22.07–04.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |

10. Пункт 3.20 раздела 3 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «3.20 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 19.05–20.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 07.07–16.07 |
| 18.08–19.08 |

11. Пункт 3.31 раздела 3 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «3.31 | ул. Любы Шевцовой | 26.05–27.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 11.08–20.08 |
| 08.09–09.09 |

12. Пункт 3.41 раздела 3 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «3.41 | ул. Ломоносова, 116 | 05.08–18.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |

13. Пункт 3.65 раздела 3 «Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «3.65 | пр-кт Ленинский, 162к | 21.04 –25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |
| 22.07–04.08 1-я очередь котельной  29.07–11.08 2-я очередь котельной |
| 25.08–26.08 |

14. Пункт 5.1 раздела 5 «ООО «Тепловые коммуникации» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | **Исполнитель** |
| «5.1 | ул. Латненская, 3 | 21.07–17.08 | ООО «Тепловые коммуникации»». |

15. Пункт 10.1 раздела 10 «ООО «Святогор» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2025 год)** | | **Исполнитель** |
| «10.1 | ул. Урывского, 8 | 28.07–28.08 | | ООО «Святогор»». |
| Исполняющий обязанности руководителя управления  жилищно-коммунального хозяйства | | | И.В. Черенков | |