Приложение № 6

к Конкурсной документации

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении здания бани № 10 с кадастровым номером 36:34:0406022:70 и связанного с ним движимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58, на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан

г. Воронеж 	 «___» __________	20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого выступает администрация городского округа город Воронеж (ОГРН 1023601575733, ИНН 3650002882), в лице________________, действующего на основании________________, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны и _______________________ в лице______________, действующего на основании____________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения Конкурса от «___» ____________20___ г. №____ заключили настоящее Концессионное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Концессионного соглашения

1.1.	 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Концессионном соглашении, реконструировать недвижимое и движимое имущество, состав и описание которого приведены в приложениях № 1 к настоящему Концессионному соглашению (далее – Объект соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать (включая созданное и измененное либо замененное имущество) Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта соглашения деятельность по организации отдыха граждан и туризма; рекреационную деятельность; оказание населению банных услуг гигиенического типа, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун, оказание дополнительных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с дополнительными видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами (общественного питания, розничной торговли и т.п.), иную деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.

К реконструкции Объекта соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта соглашения или его отдельных частей, замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций, их частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта соглашения.

1.2.	 Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию Объекта соглашения в размере не менее 45 783 190 (сорок пять миллионов семьсот восемьдесят три тысяч сто девяноста) рублей для выполнения следующих работ:

- разработки и согласования проектной документации;

- подготовки территории (при необходимости);

- реконструкции существующих объектов.

Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего Концессионного соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ без уменьшения минимального размера инвестиций на реконструкцию Объекта соглашения, указанного в п. 1.2 настоящего Концессионного соглашения. При этом график выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения подлежит изменению и согласованию с Концедентом в течение 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, меняющих объемы и виды работ.

1.3. Срок выполнения реконструкции объекта соглашения Концессионером составляет не более 36 месяцев с момента подписания Концессионного соглашения.

2. Объект соглашения, порядок передачи Объекта соглашения

2.1.	 Объектом соглашения является недвижимое и движимое имущество состав и описание, в том числе технико-экономические показатели которого определены в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, которое подлежит реконструкции в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением, на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0406013:148.

2.2.	 Недвижимое и движимое имущество, состав которого определен в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, подлежащее реконструкции, модернизации и замене, передаваемое Концессионеру, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании правоустанавливающих документов.

2.3. 	Концедент гарантирует, что имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента.

2.4. 	Для осуществления деятельности, определенной настоящим Концессионным соглашением, Концедент обязуется передать, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, а также соответствующие права владения и пользования не позднее 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Концессионного соглашения.

2.5.	 Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого и движимого имущества, его идентифицирующие характеристики, сведения о техническом состоянии, по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

2.6.	 Концедент обязан передать Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

2.7.	 Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в п. 2.2 настоящего Концессионного соглашения, считается исполненной после его принятия Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.8.	 Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается нарушением этой Стороной обязанностей и сроков, установленных пп. 2.4 – 2.7 настоящего Концессионного соглашения.

2.9.	 Обязанность Концедента по передаче прав владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи имущества в соответствии с п. 2.5 настоящего Концессионного соглашения.

2.10. Концессионер осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации права владения и пользования на передаваемое недвижимое имущество в составе Объекта соглашения, на основании доверенности, выдаваемой Концедентом, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия его и подписания сторонами акта приема-передачи в соответствии с приложением № 2 к настоящему Концессионному соглашению.

Государственная регистрация прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется за счет Концессионера.

2.11. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения несет Концессионер с даты подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.5 настоящего Концессионного соглашения, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения, определенного п. 6.1 настоящего Концессионного соглашения, и возврата Объекта соглашения Концеденту по акту приема-передачи.

2.12. 	Концессионер обязан осуществлять за свой счет ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения реконструированного Объекта соглашения в пользу Концедента.

Порядок страхования Объекта соглашения определяется действующим гражданским законодательством и законодательством об организации страхового дела. Порядок определения страховой стоимости Объекта соглашения определяется по правилам действующего гражданского законодательства и законодательства об организации страхового дела.

Расходы, связанные со страхованием Объекта соглашения, оплачиваются за счет Концессионера.

Ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) повреждения реконструированного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения в пользу Концедента осуществляется по истечении срока, указанного в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения.

2.13. 	Концессионер обязуется ежегодно не позднее 20 февраля календарного года, следующего за отчетным, предоставлять Концеденту копию договора страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения реконструированного в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объекта соглашения в пользу Концедента.

3. Реконструкция Объекта соглашения

3.1.	 Концессионер обязан реконструировать Объект соглашения, указанный в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, с требованиями сводов правил (СП, СНиП), технических регламентов и других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регионального и местного законодательства, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения и действующим законодательством.

3.2.	 Концессионер за свой счет самостоятельно либо по договору с проектными организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии, в срок не позднее  36 месяцев с момента подписания Концессионного соглашения  в соответствии с графиком разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, обеспечивает прохождение экспертиз проекта, получение положительного заключения на проект и в дальнейшем выполнение ремонтных работ с обязательным авторским надзором и техническим контролем за их производством. При этом ответственность за действия таких организаций перед Концедентом Концессионер несет как за свои собственные.

3.3.	 Концессионер обязуется провести за свой счет необходимые мероприятия, в том числе проектно-инженерные изыскания, обеспечить согласование с Концедентом графика разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Данный график предоставляется Концеденту в срок не позднее 2 месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения и является неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения. Ответственность за согласование проектно-сметной документации возлагается на Концессионера.

3.4. 	Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектную документацию без ухудшения технико-экономических показателей Объекта соглашения.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции Объекта соглашения. При этом обязательства по устранению выявленных несоответствий возлагаются на Концессионера и осуществляются за его счет.

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в сроки, установленные настоящим Концессионным соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Концессионного соглашения.

3.5. 	В течение 10 рабочих дней со дня утверждения проектно-сметной документации Концессионер обеспечивает согласование с Концедентом поэтапного графика выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения в соответствии с последовательностью, предусмотренной приложением № 4 к настоящему Концессионному соглашению и проектно-сметной документацией. Данный график является неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения.

3.6. 	Концессионер обязан оплатить за свой счет все затраты, связанные с реконструкцией Объекта соглашения, в полном объеме, в том числе стоимость оформления разрешительной и иной документации, работы по благоустройству, работы специалистов, материалы, привлечение используемого оборудования, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные действующим законодательством.

3.7.	 В интересах Концессионера в целях надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению в случае необходимости Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции Объекта соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

3.8. 	Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции Объекта соглашения и благоустройству его территории третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

3.9.	 Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту соглашения.

3.10.	 Концедент при наличии возможности обязуется оказывать содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта соглашения путем предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств Концессионером по настоящему Концессионному соглашению.

3.11.	 Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта соглашения осуществляется в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения посредством подписания Сторонами акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения.

В течение 5 рабочих дней со дня завершения конкретного этапа выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения Концессионер направляет Концеденту проект акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения.

Приемка результатов конкретного этапа реконструкции Объекта соглашения осуществляется рабочей группой (приемочной комиссией), утвержденной правовым актом администрации городского округа город Воронеж, в течение 14 календарных дней со дня получения проекта акта о завершении конкретного этапа выполнения работ по реконструкции Объекта соглашения.

3.12. 	При проведении реконструкции объекта Концессионер обязан учесть требования «СП 94.13330.2016 Свод правил. Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» и методических рекомендаций по оборудованию, организации санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды и станций обработки одежды, разработанных Департаментом гражданской обороны и защите населения МЧС России в 2025 году.

3.13.	 Концессионер обязан ввести объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее сроков, указанных в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения. Введение объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию осуществляется Концессионером при условии выполнения конкретного этапа работ по реконструкции Объекта соглашения в соответствии с этапностью и последовательностью, определенными в приложении № 4 к настоящему Концессионному соглашению.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в срок, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения.

3.14. 	Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.       Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструированный Объект соглашения, не может превышать 1 месяц с даты завершения работ по реконструкции. Ответственность Концессионера за нарушение этого срока определяется настоящим Концессионным соглашением.

Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять реконструированный в соответствии с п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения Объект соглашения в течение 15 рабочих дней с момента прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от основания для его прекращения (окончания).

Передаваемый Концеденту Объект соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, в течение не менее 5 лет после прекращения (окончания) срока действия настоящего Концессионного соглашения.

Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого и движимого имущества, его наименование и идентифицирующие характеристики, сведения о техническом состоянии (с учетом заключения приемочной комиссии), дате ввода в эксплуатацию, сроке службы, первоначальной балансовой стоимости (с учетом затрат на реконструкцию, модернизацию), остаточной стоимости, начисленной амортизации и износе.

3.15.	 Концессионер обязан передать Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

3.16.	 Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи Объекта соглашения в случае, если передаваемый Концессионером Объект соглашения (объекты, входящие в состав Объекта соглашения) не соответствует требованиям, установленным п. 3.14 настоящего Концессионного соглашения, и потребовать приведения указанного имущества в состояние, установленное настоящим Концессионным соглашением.

3.17. 	Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от оснований прекращения настоящего Концессионного соглашения.

Обязательства Концессионера по возврату имущества считаются исполненными после принятия Концессионером мер по государственной регистрации прав Концедента на объекты Концессионного соглашения, в том числе незавершенные объекты, и подписания с Концедентом акта приема-передачи.

3.18.	 Концессионер обязан предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта соглашения, структурному подразделению администрации городского округа город Воронеж, уполномоченному на распоряжение муниципальным имуществом (управлению имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж), в порядке, установленном в приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

3.19.	 Концессионер обязан предоставлять Концеденту документы, подтверждающие обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению одним из следующих способов:

- предоставлением безотзывной банковской гарантии;

-	 осуществлением страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

- передачей Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств предоставляется ежегодно на срок действия настоящего Концессионного соглашения,

3.20.	 Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению определяется:

-	 в размере 5% от минимального размера инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, предусмотренного п. 1.2 настоящего Концессионного соглашения, – на период выполнения обязательств по реконструкции Объекта соглашения в соответствии со сроками, установленными разделом 6 настоящего Концессионного соглашения.

3.21.	 В случае если в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя Концессионером при подписании настоящего Концессионного соглашения), Концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из способов, указанных в п. 3.19 настоящего Концессионного соглашения, в течение 5 рабочих дней с момента утраты обеспечения. В случае если такое обеспечение не предоставлено Концессионером по истечении 5 рабочих дней со дня утраты обеспечения, Концедент вправе досрочно расторгнуть настоящее Концессионное соглашение.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

4.1. 	Концедент предоставляет Концессионеру в соответствии с требованиями земельного законодательства по договору аренды земельный участок площадью 2025 кв. м, кадастровый номер 36:34:0406013:148, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Аксакова, 58, вид разрешенного использования: фактически занимаемый баней, который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению, на срок действия настоящего Концессионного соглашения на основании заявления Концессионера в соответствии с действующим законодательством.

4.2.	 Земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, предоставляется Концессионеру в аренду. Срок договора аренды не может превышать срок действия настоящего Концессионного соглашения.

Концессионер обязан обратиться с соответствующим заявлением за заключением договора аренды земельного участка в срок не позднее 30 дней со дня регистрации прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом. Договор аренды заключается в срок не позднее 30 дней со дня подачи заявления Концессионером.

Использование Концессионером предоставленного ему земельного участка осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4.3.	 Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации.

4.4.	 Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется в соответствии с решением Воронежской городской Думы от 26.03.2014 № 1467-III «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования - городской округ город Воронеж».

4.5.	 Размер арендной платы за земельный участок рассчитывается по формуле:

Аг = Кс x Аст,

где:

Аг – величина годовой арендной платы, рублей;

Кс – кадастровая стоимость земельного участка, рублей;

Аст – арендная ставка, установленная в процентах от кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

4.6.	 Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.7.	 Прекращение настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.	 Владение, пользование, распоряжение Объектом соглашения, порядок осуществления Концессионером деятельности по Концессионному соглашению

5.1.	 Концедент предоставляет Концессионеру право владения и пользования недвижимым имуществом, состав которого определен в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

5.2.	 Концессионер обязан использовать Объект соглашения в следующих целях:

- организация отдыха граждан и туризма;

- рекреационная деятельность;

- оказание населению банных услуг гигиенического типа, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун;

- оказание дополнительных услуг в соответствии с видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами (общественного питания, розничной торговли и т.п.);

- прочая деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений.

5.3.	 Концессионер обязан использовать Объект соглашения в установленном настоящим Концессионным соглашением порядке, в соответствии с целями, указанными в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, в течение всего срока действия настоящего Концессионного соглашения с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами РФ.

5.4.	 Концессионер в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обязан поддерживать Объект соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, нести расходы на содержание и эксплуатацию Объекта соглашения, а также осуществлять мероприятия по благоустройству Объекта соглашения в соответствии с действующим федеральным, региональным, местным законодательством.

Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, определяется техническим паспортом на объект движимого имущества и (или) эксплуатационным состоянием движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

5.5.	 Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения не допускается.

5.6.	 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Концессионному соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.7. 	После надлежащего исполнения Концессионером обязательств по реконструкции Объекта соглашения в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Концессионного соглашения, Концессионер с письменного согласия Концедента вправе размещать на предоставленных земельных участках иное движимое имущество, которое не входит в состав Объекта соглашения, с соблюдением требований, предусмотренных п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с учетом целей, предусмотренных п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения.

При этом для выполнения работ по реконструкции указанного имущества Концессионер имеет право привлекать третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

Концессионер имеет право передавать Объект Концессионного соглашения и (или) иное передаваемое Концедентом по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам (организациям и/или индивидуальным предпринимателям) с согласия Концендента. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» имущество, входящее в Объект соглашения, передается Концессионером во временное владение и пользование (аренду) третьим лицам на срок, не превышающий срок действия настоящего Концессионного соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.

Концедент рассматривает заявление Концессионера о передаче Объекта Концессионного соглашения третьим лицам и оформляет необходимые согласования в срок 30 дней с даты поступления заявления.

5.8.	 Объект соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении Объекта соглашения и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Концессионному соглашению, и производится начисление амортизации по такому объекту и имуществу.

5.9. 	Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, Концессионером без письменного согласия Концендента не допускается.

Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, осуществляется с соблюдением требований нормативных правовых актов муниципального образования - городской округ город Воронеж.

Для списания недвижимого имущества Концессионер готовит и направляет Конценденту следующие документы:

- перечень недвижимого имущества, подлежащего списанию, с указанием сведений о составе имущества, сроке службы, начальной, остаточной стоимости, причины списания;

- акты технического состояния;

- акты на списание по форме ОС-4.

При отсутствии возражений со стороны Концендента Концессионер осуществляет списание объектов недвижимого имущества с баланса в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. На основании доверенности, выданной Концендентом, Концессионер совершает необходимые действия в целях регистрации прекращения права собственности на недвижимое имущество в установленном порядке и направляет соответствующий документ Конценденту.

5.10.	 Концессионер вправе с использованием Объекта соглашения осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям, указанным в п. 5.2 настоящего Концессионного соглашения, с учетом требований, указанных в п. 5.3 настоящего Концессионного соглашения, с письменного согласия Концедента.

5.11.	 Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в настоящем Концессионном соглашении, без согласия Концедента.

5.12.	 Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Концессионном соглашении, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения.

5.13.	 Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.14. Концессионер имеет право исполнять настоящее Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.15.	 Во время осуществления деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения Концессионер обязан обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

5.16.	 При использовании (эксплуатации) оборудования, технических и инженерных средств, размещенных на Объекте соглашения, Концессионер обязан обеспечить бесперебойную работу Объекта соглашения в соответствии с его прямым назначением.

5.17.	 Не допускается ограничение со стороны Концессионера свободного доступа неопределенного круга лиц на территорию Объекта соглашения.

5.18. 	Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

5.19. На Концессионера возлагается ответственность:

- за готовность к использованию объекта для развертывания в особый период санитарно-обмывочного пункта (далее СОП) для санитарной обработки населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и соблюдению методических рекомендаций по оборудованию и организации СОП;

- 	за создание и поддержание в состоянии готовности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее НФ ГО), осуществление обучения персонала, создание и содержание запасов материально-технических средств для обеспечения НФ ГО;

- 	за выполнение мероприятий по защите персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях мирного и военного времени, их жизнеобеспечении в чрезвычайных ситуациях;

- 	за участие в мероприятиях по гражданской обороне (по планам органов управления ГОЧС);

- 	за обеспечение доступа уполномоченным лицам органов управления ГОЧС и органов инспекций на объект для исполнения обязанностей по контролю за выполнением требований нормативных документов по гражданской обороне.

6. Сроки по Концессионному соглашению

6.1.	 Настоящее Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 35 лет.

6.2.	 Срок реконструкции Объекта соглашения с учетом завершения этапов работ в сроки и в последовательности, определенные приложением № 4 к настоящему Концессионному соглашению, определяется не позднее 36 месяцев с момента подписания Концессионного соглашения;

6.3.	 Срок разработки и согласования проектно-сметной документации определяется не позднее 6 месяцев со дня подписания настоящего Концессионного соглашения в соответствии с графиком разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Концессионного соглашения.

6.4. 	Срок замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта соглашения, определяется паспортом на объект движимого имущества и (или) эксплуатационным состоянием движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

6.5. 	Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения составляет не более 30 рабочих дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.6.	 Срок использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта соглашения – в течение 35 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

6.7.	 Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, – в течение 35 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7. Плата по Концессионному соглашению

7.1.	 Размер годовой концессионной платы определяется твердой суммой и составляет _______________ на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения Конкурса на право заключения настоящего соглашения от «       » _________20    г.

7.2.	 Размер концессионной платы индексируется 1 раз в 3 года на официально опубликованный Федеральной службой государственной статистики уровень инфляции, установленный на день индексации, которым является 31 декабря каждого 3-го календарного года с даты подписания настоящего Концессионного соглашения.

7.3. 	Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в течение всего срока использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта соглашения. Концессионная плата вносится Концессионером на расчетный счет Концедента ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. Датой оплаты концессионной платы считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Концедента.

Концессионная плата за первый календарный год действия настоящего Концессионного соглашения рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых Концессионер осуществляет деятельность в рамках настоящего соглашения, начиная с даты его заключения и до 31 декабря календарного года, в котором заключено настоящее Концессионное соглашение.  В последующие годы концессионная плата уплачивается в полном объеме за каждый календарный год.

Ответственным за администрирование концессионной платы является управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

7.4. 	Концессионер выполняет обязанности налогового агента по уплате НДС.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения

8.1.	 От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по подготовке проектно-сметной документации Объекта соглашения осуществляют управление строительной политики, управление экологии, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж.

8.2. 	От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по осуществлению мероприятий по реконструкции (модернизации) Объекта соглашения и обязательств по соблюдению графика, указанного в п. 3.5 настоящего Концессионного соглашения, на всех этапах реконструкции (модернизации) Объекта соглашения осуществляет управление строительной политики, управление экологии, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в части согласования и утверждения паспорта фасада здания.

8.3.	 От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по внесению концессионной платы, учету банковских гарантий и расчет неустоек (в случае возникновения такой необходимости) осуществляет управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

8.4.	 От имени Концедента контроль за исполнением Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Концессионным соглашением, осуществляют управление экологии, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж осуществляется контроль за использованием (эксплуатацией) имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению. Контроль осуществляется путем проведения инвентаризации не реже 1 раза в год.

8.5.	 Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении.

8.6. 	Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

8.7.	 Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.8. 	При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

8.9. 	Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению, и в течение 10 рабочих дней уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

8.10. 	Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

8.11.	 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения в соответствии с установленными целями, сроков исполнения обязательств путем осуществления следующих видов проверок:

- 	выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по реконструкции, эксплуатации, содержанию и обслуживанию Объекта соглашения в присутствии уполномоченного представителя Концессионера;

- 	проверок устранения недостатков и нарушений, выявленных в процессе осуществления Концессионером деятельности, в присутствии уполномоченного представителя Концессионера.

Указанные выше проверки осуществляются Концедентом не чаще 1 раза в квартал.

9. Ответственность Сторон

9.1.	 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

9.2. 	Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ по реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, за нарушение сроков реконструкции Объекта соглашения, сроков подготовки проектно-сметной документации.

9.3.	 В случае нарушения требований, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пунктов настоящего Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Концедентом в требовании об устранении нарушения.

9.4.	 Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий, указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, если это нарушение не было устранено Концессионером в установленный срок или является существенным, а также убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

9.5.	 Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции (модернизации), содержанию и эксплуатации Объекта соглашения в течение 2 лет со дня передачи Объекта соглашения Концеденту.

9.6.	 Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением:

-	 в размере 0,1% суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением.

9.7. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за неисполнение Концессионером обязанности по ежегодному страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта соглашения в пользу Концедента с уплатой штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату исполнения Концессионером обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства. При этом уплата штрафа не освобождает Концессионера от исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.12 настоящего Концессионного соглашения.

За основу расчета штрафа, предусмотренного данным пунктом, берется сумма годовой концессионной платы.

10. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

10.1.	 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2.	 Сторона, нарушившая условия настоящего Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления и представлением необходимых документальных подтверждений – не позднее 5 календарных дней с даты их наступления;

- 	о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Концессионному соглашению после прекращения обстоятельств непреодолимой силы – не позднее 5 календарных дней с даты их прекращения.

10.3.	 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению.

11. Изменение Концессионного соглашения

11.1.	 Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.

11.2. 	Основаниями для изменения условий настоящего Концессионного соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при подписании настоящего Концессионного соглашения; в случае если реализация настоящего Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае, если вступившим в законную силу решением суда установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

11.3.	 Условия настоящего Концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в том случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при подписании настоящего Концессионного соглашения.

11.4.	 В целях внесения изменений в условия настоящего Концессионного соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

11.5.	 Другая Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Концессионного соглашения.

11.6.	 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.7.	 Изменение существенных условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

12. Прекращение Концессионного соглашения

12.1. Настоящее Концессионное соглашение прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон;

- 	на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концедентом или Концессионером;

- 	на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

12.2.	 Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его подписании, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения относятся:

1) нарушение по вине Концессионера последовательности и  предельных сроков создания, реконструкции Объекта соглашения в соответствии с настоящим Концессионным соглашением более чем на 30 календарных дней, в том числе сроков работ, предусмотренных графиком выполнения работ по созданию, реконструкции Объекта соглашения, предоставленным Концессионером Концеденту, более чем на 20 календарных дней;

2) нарушение по вине Концессионера предельного срока подготовки проектно-сметной документации, указанного в настоящем Концессионном соглашении, более чем на 30 календарных дней, а также сроков, указанных в пункте 3.3 настоящего Концессионного соглашения, более чем на 20 календарных дней;

3) нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы;

4) нарушение Концессионером порядка использования Объекта соглашения, в том числе: использование Объекта соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Концессионным соглашением, без письменного согласия Концедента; передача Объекта соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента;

5) нарушение Концессионером обязательств, установленных п. 3.15 – 3.17 настоящего Концессионного соглашения;

6) нарушение Концессионером обязательств, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо угрозу причинения такого вреда;

7) прекращение либо приостановление Концессионером деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

8) неустранение Концессионером в срок, указанный в п. 9.3 настоящего Концессионного соглашения, нарушений, выявленных Концедентом и указанных в п. 9.2 настоящего Концессионного соглашения, а именно: допущенные при создании, реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного п. 1.2 настоящего Концессионного соглашения;

9) неисполнение Концессионером обязанности по страхованию риска случайной гибели и (или) повреждения Объекта соглашения.

13. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения

Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения:

- Стороны Концессионного соглашения вправе потребовать возмещения расходов в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2025 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- Концессионер обязан возвратить Концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, пригодном к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с учетом амортизационного износа;

- с даты передачи Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения осуществляется расторжение договора аренды в отношении земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, города Воронежа.

При прекращении Концессионного соглашения объект концессионного соглашения передается Концеденту.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Концессионному Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 рабочих дней с даты ее получения.

14.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

15. Заключительные положения

15.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 рабочих дней с даты этого изменения.

15.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них – для Концедента, 1 экземпляр – для Концессионера, 1 экземпляр передается в регистрирующий орган.

15.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Концессионному соглашению, как подписанные при подписании настоящего Концессионного соглашения, так и после вступления в силу настоящего Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Концессионным соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Размещение информации

Настоящее Концессионное соглашение подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж в сети Интернет (https://voronezh-city.gosuslugi.ru).

- Приложения, адреса, реквизиты и подписи Сторон

Концессионер                                                                Концедент:

| _____________ /Ф. И. О./ М.П. | ___________ /Ф. И. О./ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1. Информация об имуществе, которое находится в муниципальной собственности, передаваемом Концессионеру в составе объекта с целью реконструкции, последующего содержания и эксплуатации.

Приложение № 2. Акт приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

Приложение № 3. Порядок предоставления Концессионером сведений о движимом и недвижимом имуществе, входящем в состав Объекта соглашения.

Приложение № 4. Примерные виды и сроки работ по реконструкции и использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения.

# Приложение № 1

# к концессионному соглашению

# в отношении муниципального имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58, на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан

## Состав, описание, в том числе технико-экономические

## показатели, Объекта Соглашения

## Объекты недвижимого имущества, подлежащие реконструкции

## Объекты недвижимого имущества, подлежащие реконструкции

| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, N), литер, этажность | Год постройки | Общая площадь (кв. м), протяженность (м) |  |  |  | Адрес | Тип объекта, вид строительного материала | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. регистрации | по реестру | неиспользуемая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нежилое здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадь 451,1 кв. м, кадастровый номер 36:34:0406022:70, местоположение: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, д.58 | 1965 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | - | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58 | Здание кирпичное | Неудовлетворительное, используется Необходимо проведение электромонтажных работ, замены систем электричества, отопления, водопровода, канализации, вентиляции и сетей связи, ремонт кровли, фасада, работ по внутренней отделке и замене оборудования |

## Объекты движимого имущества, подлежащие реконструкции

| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, N), литер, этажность | Год постройки | Общая площадь (кв. м), протяженность (м) |  |  |  | Адрес | Тип объекта, вид строительного материала | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. регистрации | по реестру | неиспользуемая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Измерительный комплекс СГ-ТК1-Д-65 |  |  |  |  | - | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58 |  | Неудовлетворительное, используется |
| 2 | Пожарная сигнализация и система оповещения (Б№10) |  |  |  |  |  | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58 |  | Неудовлетворительное, не используется |

# Приложение № 2

# к концессионному соглашению

# в отношении муниципального имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58, на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан

Акт приема-передачи

на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией
муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха
граждан

г. Воронеж                                                               «___» __________	20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого выступает администрация городского округа город Воронеж (ОГРН 1023601575733, ИНН 3650002882), в лице________________, действующего на основании________________, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны и _______________________ в лице______________, действующего на основании____________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с концессионным соглашением ________________ составили настоящий акт приема-передачи объекта концессионного соглашения о нижеследующем:

# 1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование:

# Нежилое здание,  количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадь 451,1 кв. м, кадастровый номер 36:34:0406022:70, местоположение: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, д.58; Измерительный комплекс СГ-ТК1-Д-65; Пожарная сигнализация и система оповещения (Б№10), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0406013:148 (площадью 2 025 кв. м), разрешенное использование: под существующим зданием (баня № 10) по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Аксакова, 58;

# 2. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимы проведение электромонтажных работ, ремонт кровли, фасада, работ по внутренней отделке и замене оборудования.

# 3. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения от «___» _________________ 202   года.

# Подписи сторон

Концессионер                                                                                                            Концедент

| _____________ /Ф. И. О./ М.П. | ___________ /Ф. И. О./ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

# к концессионному соглашению

# в отношении муниципального имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58, на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан

Порядок

предоставления сведений о движимом и недвижимом имуществе,

входящем в состав Объекта Соглашения

1. Концессионер обязан предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта Соглашения, и подтверждающие их документы для внесения в реестр муниципального имущества уполномоченному структурному подразделению Концедента в соответствии с Положением о ведении реестра муниципального имущества городского округа город Воронеж.

2. Концессионер обязан предоставить уполномоченному структурному подразделению Концедента сведения об имуществе, входящем в состав Объекта Соглашения, для внесения в реестр муниципального имущества:

а) в отношении движимого имущества – по форме 1 в двухнедельный срок с даты подписания:

- акта о вводе Объекта Соглашения в эксплуатацию с приложением указанного акта;

- акта приема-передачи Объекта Соглашения Концеденту по окончании срока действия соглашения или в связи с досрочным прекращением соглашения с приложением указанного акта;

б) в отношении недвижимого имущества - в двухнедельный срок с момента государственной регистрации:

- права владения и пользования Концессионера на переданное Концедентом недвижимое имущество, указанное в пункте 2.1 Концессионного соглашения, с приложением акта приема-передачи и выписки из ЕГРН о регистрации ограничения права;

- права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера на реконструированный Объект Соглашения с приложением документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, технического и кадастрового паспортов, выписки из ЕГРН, сведений по форме 2;

- прекращения права владения и пользования Концессионера с приложением акта-приема передачи Концеденту (или иных документов – оснований прекращения указанного права), выписки из ЕГРН, сведений по форме 2.

3. Не реже одного раза в полгода (до 30 июня и до 29 декабря) в течение периода реконструкции Объекта Соглашения Концессионер готовит и направляет структурному подразделению администрации городского округа город Воронеж, уполномоченному на распоряжение муниципальным имуществом, информацию о фактической сумме инвестиций на реконструкцию Объекта Соглашения по форме 2 с приложением подтверждения соответствия  произведенной Концессионером реконструкции (модернизации), замены имущества согласно с условиями Концессионного соглашения, а также информацию о корректировке сметной стоимости реконструкции Объекта  Соглашения (если таковая имелась).

Ответственность за достоверность предоставленных сведений об имуществе несет Концессионер.

К сведениям об имуществе Концессионер прилагает бухгалтерскую справку, подтверждающую первоначальную стоимость с учетом затрат на реконструкцию (модернизацию) и остаточную стоимость имущества. Ответственность за формирование стоимости объекта, в отношении которого осуществлена реконструкция (модернизация), возлагается на Концессионера.

# Форма 1

| # № п/п | # Основное средство |  |  |  |  | # Первоначальная (балансовая) стоимость, руб. | # Остаточная стоимость, на «____»______ 20___г., руб. | # Амортизация, руб. | # Реквизиты документов, подтверждающих факт приобретения (создания) и учета имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Наименование | # Характеристика (марка, модель, заводской номер и др.) | # Инвентарный номер | # Дата ввода в эксплуатацию | # Срок полезного использования |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Форма 2

| # № п/п | # Характеристика имущества до реконструкции (модернизации), замены |  |  |  | # Характеристика имущества после реконструкции (модернизации), замены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Основное средство |  | # Стоимость на начало (конец) периода | # Остаточная стоимость, на «__» ______ 20__ г., руб. | # Основное средство |  |  |  |  | # Первоначальная (балансовая) стоимость с учетом затрат на реконструкцию (модернизацию), руб. | # Остаточная стоимость, на «___» _________ 20____., руб. | # Амортизация, руб. | # Реквизиты документов, подтверждающих факт приобретения (создания) и учета имущества |
|  | # Наименование и характеристика имущества * | # Инвентарный номер |  |  | # Наименование | # Характеристика (марка, модель, заводской номер и др.) * | # Инв. номер | # Дата ввода в эксплуатацию | # Срок полезного использования |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# * Для объектов недвижимого имущества в составе характеристик имущества указываются адрес, площадь и кадастровый номер объекта.

# Приложение № 4

# к концессионному соглашению

# в отношении муниципального имущества, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Аксакова, д. 58, на реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации и отдыха граждан

Примерные виды и сроки работ по реконструкции 
и использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения

| 1 | Проектные работы | 6 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Демонтажные работы | 9 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 3 | Ремонт кровли | 9 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 4 | Отопление | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 5 | Вентиляция и кондиционирование | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 6 | Котельная (водоподготовка и отопление) | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 7 | Замена окон | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 8 | Сооружение бассейна | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 9 | Обустройство хамам | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 10 | Печь | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 11 | Парная (полы и дерево) | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 12 | Ремонт фасада | 27 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 13 | Монтаж пожарной сигнализации | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 14 | Монтаж интернета | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 15 | Видеонаблюдение | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 16 | Отделка помещений, включая сантехнику | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 17 | Монтаж кухни и бара с оборудованием | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 18 | Мебель | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 19 | Благоустройство территории | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |

Руководитель

управления экологии                                                                       Г.Л. Воробьева