УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 10.06.2026   № 912

изменения  в  график  проведения  ремонтных  работ

на  объектах  теплоэнергетического  хозяйства

городского  округа  город  Воронеж

с  отключением  горячего  водоснабжения

потребителей

Строки 2.1.4, 2.1.5 таблицы «График проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2026 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.4 | Остановка теплотрассы № 17 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/9 | 12.05–14.05 08.06–11.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/9 до ТК-17/39 | 02.06–08.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3 до ТК-17/3/22 | 30.06–06.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/8 до ТК-17/8/7 | 14.07–20.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3/29 до ТК-17/3/56 | 28.07–03.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.5 | Остановка теплотрассы № 3 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/19 | 30.06–06.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/19 до ТК-3/29 | 14.07–20.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/34 до ТК-3/41а | 28.07–03.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»». |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | А.Н. Макеева |
| --- | --- |