Приложение

к постановлению администрации городского округа город Воронеж

от 10.06.2026   № 913

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к концессионному соглашению от 26 октября 2022 года

на реконструкцию подземных пешеходных переходов, расположенных

по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ворошилова,

ул. Димитрова – ул. Волгоградская, ул. Плехановская

г. Воронеж                                                              «____» ____________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, действующее на основании  Устава,  от  имени  которого  выступает администрация городского округа город Воронеж в лице _________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Концедент, с  одной стороны и индивидуальный предприниматель Толоконников Эдуард Алексеевич, действующий на основании ОГРНИП 304366514000067, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 8.3 раздела 8 «Сроки по настоящему Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«8.3. Срок реконструкции объекта Соглашения – 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера.

| От Концедента: ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________/________________/ «____» ____________ 20___ г. | От Концессионера: ИП Толоконников Эдуард Алексеевич ИНН 366500848808 ОГРНИП 304366514000067 394065, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.52, кв.51 (юридический) 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д.5 (почтовый) _______________/ Толоконников Э.А./ "______" ___________________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Руководитель управления

административно-технического

контроля                                                                                        В.В. Черемушкин