Приложение № 1

к изменениям в документацию по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе

город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках и очередности

планируемого развития территории КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО ПР-КТОМ МОСКОВСКИЙ, УЛ. ХОЛЬЗУНОВА, УЛ. ШИШКОВА, УЛ. БЕГОВАЯ в городском округе

город Воронеж

I. Общие положения

Изменения в документацию по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж, разработаны в целях реализации Генерального плана городского округа город Воронеж на 
2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), на основании договора о развитии застроенной территорий от 11.02.2022 
№ 13, заключенного администрацией городского округа город Воронеж 
с ООО СЗ «Стройресурс» в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 29.12.2020 № 1282 
«О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к улице Беговая в городском округе город Воронеж», для уточнения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установленного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 14.09.2021 № 889 «Об утверждении документации по планировке территории квартала, ограниченного 
пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройресурс» (ИНН 3662215780), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории квартала, ограниченного 
пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж, разработан для реализации муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 
№ 150-III, на основании договора о развитии застроенной территории 
от 25.02.2020 № 8, заключенного администрацией городского округа город Воронеж с ООО «УК «РЕНТА» в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 13.12.2019 № 1201 
«О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала в районе улиц Беговая – Московский проспект в городском округе город Воронеж» (далее – договор о развитии застроенной территории), Генерального плана, Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II (действующих на момент разработки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

На момент внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, 
ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж, часть земельных участков образованы и учтены в Едином государственном реестре недвижимости. Кроме того, согласно письму 
ООО СЗ «Дискавери-строй» образование двух земельных участков (ЗУ5 и ЗУ6), предлагаемых к образованию в утвержденной документации, 
не требуется. Из вышеперечисленного следует:

- ЗУ1 – образован, присвоен кадастровый номер 36:34:0206002:12411, вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;

- ЗУ2 – образован, присвоен кадастровый номер 36:34:0206002:12418, вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;

- ЗУ5 – образование земельного участка не требуется;

- ЗУ6 – образование земельного участка не требуется;

- ЗУ7 – образован, присвоен кадастровый номер 36:34:0206002:6782, вид разрешенного использования: «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха, элементы благоустройства, малые архитектурные формы»;

- ЗУ8 – образован, присвоен кадастровый номер 36:34:0206002:12399, вид разрешенного использования: «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха, элементы благоустройства, малые архитектурные формы».

II. Характеристика исходных данных для межевания территории

Рассматриваемая территория площадью 45,97 га (площадь в красных линиях для расчета показателей интенсивности использования – 43,89 га) расположена в правобережной части городского округа город Воронеж в Коминтерновском районе и ограничена пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая. В настоящее время на рассматриваемой территории расположены земельные участки, занимаемые существующими малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами, существующими зданиями и сооружениями коммунально-бытового типа, а также зданиями социального назначения. Юго-западная часть территории квартала застроена ветхими малоэтажными жилыми домами. Эта территория подлежит развитию в соответствии с Генеральным планом. На часть 
этой территории заключен договор о развитии застроенной территории. Транспортная связь с городским центром осуществляется по 
пр-кту Московский и ул. Шишкова.

Ближайшие расстояния от проектируемой территории до основных структурообразующих элементов города:

- до центра города – 5 км;

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 5 км;

- до центрального автовокзала – 1 км.

Ранее на рассматриваемую территорию документация по планировке территории разработана не была.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 517687.74 | 1298428.26 |
| 2 | 517763.41 | 1299363.91 |
| 3 | 517274.80 | 1299405.25 |
| 4 | 517201.09 | 1298467.62 |
| 1’ | 517687.74 | 1298428.26 |

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки»;

- ЖМ(р)  «Зона реконструкции многоэтажной жилой застройки»;

- ОДС(о) «Зона особого регламента специализированной общественно-деловой застройки (территориальная зона размещения внутриквартальной социальной инфраструктуры)»;

- Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий».

Зона ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых 
в первую очередь по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки.

В данной территориальной зоне размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов является основным видом разрешенного использования.

Зона ЖМ(р) устанавливается для сложившихся жилых территорий, реконструируемых под многоэтажное многоквартирное жилье с увеличением предельных параметров застройки. Регламент предназначен для режимов реконструкции, реновации и ревитализации городской среды в кварталах (микрорайонах) с имеющимся градостроительным потенциалом развития.

В данной территориальной зоне размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов является основным видом разрешенного использования.

Зона ОДС(о) устанавливается для внутриквартальной социальной инфраструктуры. Данный вспомогательный регламент ОДС(о) предназначен для резервирования новых и протекции существующих территорий размещения локальных объектов социальной инфраструктуры: школ, детского дошкольного образования, спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных учреждений. Регламент устанавливается в составе жилых кварталов и микрорайонов. В зоне действия данного регламента пешеходное движение является приоритетным. Не допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов, формирующих транзитные посетительские потоки.

Зона Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов. Совокупность территорий с регламентом Р является основной составляющей экологического каркаса города.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в следующих функциональных зонах:

- жилая зона;

- зона смешанной и общественно-деловой застройки.

Планируемая территория рассматривается как застроенная жилыми многоквартирными многоэтажными домами, объектами коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и социального назначения, строящимися жилыми объектами, а также как территория, подлежащая развитию, и территория зеленых насаждений.

Планируемая территория в настоящее время застроена жилыми малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными домами. Кроме того, на территории расположены объекты инженерной инфраструктуры, а также социальной инфраструктуры: встроенно-пристроенные магазины и различные объекты сферы услуг, общеобразовательная школа, детские сады. В составе квартала выделена территория, подлежащая развитию в соответствии с Генеральным планом, на которой расположены ветхие малоэтажные многоквартирные жилые дома, подлежащие сносу.

ООО «УК «РЕНТА» заключен договор с администрацией городского округа город Воронеж о развитии застроенной территории от 25.02.2020 № 8 и составлен перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу или реконструкции, представленный в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 66 | 2 | аварийный (заключение ГМВК от 04.05.2018 № 21) судебный процесс по расселению аварийного жилого дома |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 12 | 2 |  |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 14 | 3 |  |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 16 | 2 |  |
| 5 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 20 | 3 |  |

Территория для строительства жилого комплекса ООО «УК «РЕНТА» имеет сложную форму, располагается длинной стороной вдоль ул. Беговая, вторая линия жилой застройки – вдоль пр-кта Московский. Граница территории сформирована согласно приложению № 4 к договору о развитии застроенной территории.

ООО СЗ «Стройресурс» заключен договор с администрацией городского округа город Воронеж о развитии застроенной территории 
от 11.02.2022 № 13 и составлен перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу или реконструкции, представленный в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 4 | 2 | аварийный (заключение ГМВК от 30.07.2019 № 21) |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 6 | 2 |  |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 8 | 2 |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Этажность | Примечание |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10 | 2 |  |

Территория для строительства жилого комплекса ООО СЗ «Стройресурс» имеет простую форму, располагается длинной стороной вдоль ул. Беговая. Граница территории сформирована согласно приложению к договору о развитии застроенной территории.

В северо-восточной части территории квартала ведется строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома ООО СЗ «Дискавери-Строй» c рабочим названием ЖД «Камертон», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0206002:6795 (разрешение на строительство 
36-RU36302000-123a-2018 от 29.06.2018).

III. Планировочные ограничения развития территории

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Правилами землепользования и застройки установлены следующие ограничения на использование земельного участка и объектов капитального строительства на планируемой территории:

- ограничение территории приаэродромными радиусами;

- ограничение территории в соответствии с картой зон боевых действий;

- охранные зоны магистральных инженерных сетей и сооружений, расположенных в границах улично-дорожной сети;

- охранная зона Коминтерновского кладбища.

Земельный участок расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) и в районе аэродрома Воронеж (Чертовицкое), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. Согласованию подлежит размещение:

- всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, 
а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более независимо от мест размещения;

- объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

- линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений;

- взрывоопасных объектов.

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория находится в зоне приаэродромной территории (3, 4, 5, 6 подзоны). Также в границах рассматриваемой территории находится защитная зона объекта культурного наследия.

Правилами землепользования и застройки установлены ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства на планируемой территории по следующим группам факторов.

Техногенные факторы – зона воздушных подходов аэродромов.

При проектировании объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», необходимо согласовать размещение данных объектов:

- с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, – для аэродрома экспериментальной авиации;

- с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, – для аэродрома государственной авиации;

- с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), – для аэродрома гражданской авиации.

При проектировании и строительстве объекта капитального строительства, расположенного в пределах квартала с застроенной территорией, подлежащей развитию, аэропортами города выданы следующие согласования на период строительства 17- и 25-этажных домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0206002:6657, 36:34:0206002:6574, 36:34:0206002:6659, 36:34:0206002:56, 36:34:0206002:6555, 36:34:0206002:108, 36:34:0206002: 57.

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации размещение, строительство всех искусственных препятствий в районе аэродрома производится по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.

Аэродромом Воронеж (Балтимор) выдано предварительное заключение от 26.05.2020, в котором установлено:

1. Заказчик: ООО «УК «Рента», адрес: 394016, г. Воронеж, 
пр-кт Московский, 53, оф. 1102.

Географические координаты:

Широта Долгота 51° 41'57,4” 039° 11’03,1”

2. В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации объект подлежит согласованию с оператором аэродрома (старшим авиационным начальником) по требованиям безопасности полетов с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

3. Объект находится в азимуте 18°, дальности 9,42 км от контрольной точки аэродрома, будет являться искусственным препятствием для полетов в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), подлежит специальной маркировке и светоограждению. Абсолютная отметка рельефа местности – 151,50 м. Абсолютная отметка верха препятствия – 236,50 м.

4. По допустимому уровню звука объект не попадает в неблагоприятную зону воздействия по авиационному шуму.

5. Взаимное расположение средств радиотехнического обеспечения полетов аэродрома исключает вредное воздействие электромагнитного излучения на объект.

Вывод:

1. В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации размещение объекта проектирования «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов на территории жилого квартала в районе улиц Беговая – Московский проспект в городском округе город Воронеж» согласовывается.

2. Срок действия заключения о согласовании строительства объекта составляет пять лет. В случае если по окончании данного срока строительство объекта не завершено, заказчик направляет новую заявку.

3. По окончании работ на объекте представить в адрес войсковой части 23326 исполнительную документацию с указанием абсолютных отметок верха сооружения.

Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) в письме от 11.09.2020 сообщает:

1.	Безопасность полетов с учетом построенного (реконструированного, установленного) объекта обеспечивается.

2.	Строительство объекта не влияет на работу систем посадки, средств радиолокации и радионавигации.

3.	Строительство согласовывается.

4.	Собственник предупрежден о возможном негативном влиянии от полетов воздушных судов над территорией предполагаемого строительства (реконструкции).

Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом Российской Федерации 
от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ 
«Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 27.05.2020 № 71-11/1343 на рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Согласно публичной кадастровой карте на рассматриваемой территории расположены охранные зоны инженерных коммуникаций 
с реестровыми номерами: 36:34-6.3453, 36:34-6.2009, 36:34-6.3484, 
36:34-6.1992, 36:34-6.3443.

IV. Характеристика фактического использования территории

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Площадь рассматриваемой территории составляет 45,97 га. На территории межевания расположены здания жилого и нежилого назначения, сооружения.

V. Обоснование определения местоположения границ образуемых

и изменяемых земельных участков

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

В соответствии с ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Исходными данными для проекта межевания послужил кадастровый план территории. Установлению (изменению) границ земельных участков подлежит застроенная территория, подлежащая сносу ветхого (аварийного) жилья с заменой его на современную многоэтажную застройку. Границы земельных участков на сохраняемой территории не планируются к изменению, за исключением земельных участков близ строящегося жилого дома «Камертон».

Перечень и сведения о площади, виде разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |  | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в соответствии с Правилами землепользования и застройки | в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |  |
| 1 | ЗУ3 | 3881 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Путем перераспределения части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6555, земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0206002:57, 36:34:0206002:108 и земель, право собственности на которые не разграничено |
| 2 | ЗУ4 | 5150 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Путем перераспределения части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6555, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:56 и земель, право собственности на которые не разграничено |
| 3 | ЗУ9 | 4332 | Земельные участки (территории) общего пользования, благоустройство территории (код 12.0.2) | Земельные участки (территории) общего пользования, благоустройство территории (код 12.0.2) | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6781 и земель, право собственности на которые не разграничено |
| 4 | ЗУ10 | 9155 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0206002:55, 36:34:0206002:64, 36:34:0206002:107, 36:34:0206002:58 и земель, право собственности на которые не разграничено |

Примечание: Категория земель земельных участков – земли населенных пунктов.

Проектом межевания территории предлагается образовать 1 земельный участок, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которого предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ9 | - | относится к территории общего пользования | 4332 | - |

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Номера характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 1 | ЗУ3 | 3881 | 29 | 517259.26 | 1298492.45 |
|  |  |  | 30 | 517259.92 | 1298501.29 |
|  |  |  | 31 | 517260.81 | 1298513.29 |
|  |  |  | 32 | 517256.28 | 1298513.61 |
|  |  |  | 33 | 517262.36 | 1298583.56 |
|  |  |  | 34 | 517218.45 | 1298587.37 |
|  |  |  | 35 | 517217.71 | 1298577.33 |
|  |  |  | 36 | 517214.65 | 1298536.34 |
|  |  |  | 37 | 517214.32 | 1298531.95 |
|  |  |  | 38 | 517213.40 | 1298532.02 |
|  |  |  | 39 | 517210.52 | 1298493.41 |
|  |  |  | 40 | 517211.01 | 1298493.36 |
|  |  |  | 41 | 517234.89 | 1298491.46 |
|  |  |  | 42 | 517235.96 | 1298502.93 |
|  |  |  | 43 | 517236.92 | 1298514.49 |
|  |  |  | 44 | 517236.98 | 1298515.15 |
|  |  |  | 45 | 517248.18 | 1298514.22 |
|  |  |  | 46 | 517248.12 | 1298513.55 |
|  |  |  | 47 | 517247.16 | 1298502.00 |
|  |  |  | 48 | 517253.65 | 1298501.46 |
|  |  |  | 49 | 517252.95 | 1298492.97 |
|  |  |  | 29' | 517259.26 | 1298492.45 |
| 2 | ЗУ4 | 5150 | 50 | 517307.18 | 1298579.66 |
|  |  |  | 51 | 517307.75 | 1298586.20 |
|  |  |  | 52 | 517311.84 | 1298637.56 |
|  |  |  | 53 | 517263.41 | 1298641.41 |
|  |  |  | 54 | 517243.35 | 1298642.90 |
|  |  |  | 55 | 517239.37 | 1298643.20 |
|  |  |  | 56 | 517222.77 | 1298644.43 |
|  |  |  | 57 | 517222.52 | 1298641.29 |
|  |  |  | 58 | 517222.19 | 1298637.30 |
|  |  |  | 59 | 517221.75 | 1298631.83 |
|  |  |  | 60 | 517221.59 | 1298629.88 |
|  |  |  | 61 | 517218.45 | 1298587.37 |
|  |  |  | 62 | 517262.36 | 1298583.56 |
|  |  |  | 50' | 517307.18 | 1298579.66 |
| 3 | ЗУ9 | 4332 | 134 | 517649.07 | 1299113.72 |
|  |  |  | 135 | 517649.76 | 1299121.21 |
|  |  |  | 136 | 517657.07 | 1299120.28 |
|  |  |  | 137 | 517658.40 | 1299132.59 |
|  |  |  | 138 | 517662.33 | 1299131.79 |
|  |  |  | 139 | 517671.93 | 1299129.81 |
|  |  |  | 140 | 517672.47 | 1299133.93 |
|  |  |  | 141 | 517674.54 | 1299147.12 |
|  |  |  | 142 | 517650.82 | 1299148.67 |
|  |  |  | 143 | 517647.34 | 1299148.89 |
|  |  |  | 144 | 517618.63 | 1299150.76 |
|  |  |  | 145 | 517525.36 | 1299158.49 |
|  |  |  | 146 | 517524.32 | 1299148.80 |
|  |  |  | 147 | 517547.53 | 1299146.73 |
|  |  |  | 148 | 517545.23 | 1299120.97 |
|  |  |  | 149 | 517643.27 | 1299114.13 |
|  |  |  | 134' | 517649.07 | 1299113.72 |
| 4 | ЗУ10 | 9155 | 150 | 517276.64 | 1298640.36 |
|  |  |  | 151 | 517285.50 | 1298738.98 |
|  |  |  | 152 | 517285.74 | 1298742.19 |
|  |  |  | 153 | 517286.63 | 1298742.14 |
|  |  |  | 154 | 517286.87 | 1298745.53 |
|  |  |  | 155 | 517285.80 | 1298745.61 |
|  |  |  | 156 | 517290.69 | 1298805.60 |
|  |  |  | 157 | 517234.99 | 1298810.10 |
|  |  |  | 158 | 517235.15 | 1298797.94 |
|  |  |  | 159 | 517222.77 | 1298644.43 |
|  |  |  | 160 | 517239.37 | 1298643.20 |
|  |  |  | 161 | 517243.35 | 1298642.90 |
|  |  |  | 162 | 517263.41 | 1298641.41 |
|  |  |  | 150' | 517276.64 | 1298640.36 |

ЗУ1

Земельный участок площадью 4561 кв. м по пр-кту Московский, 66 образован и учтен в Едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номером 36:34:0206002:12411, видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

ЗУ2

Земельный участок площадью 3775 кв. м по пр-кту Московский, 62 образован и учтен в Едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номером 36:34:0206002:12418, видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

ЗУ3

Земельный участок площадью 3881 кв. м сформирован путем перераспределения части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6555, земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0206002:57, 36:34:0206002:108 и земель, право собственности на которые не разграничено.

В соответствии с п. 7.1 ч. 3 Правил землепользования и застройки место допустимого размещения зданий и сооружений принято с отступами 
от границ сформированных участков 3 метра и 0 метров в месте блокировки жилых домов.

Также применен нулевой отступ от красной линии по ул. Беговая в соответствии с п. 7 ч. 1.3.10.10 региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), допускающим размещение жилых домов с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения по красной линии.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – классификатор), как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)».

Земельный участок сформирован на основании договора о развитии застроенной территории от 25.02.2020 № 8, заключенного администрацией городского округа город Воронеж с ООО «УК «РЕНТА» в соответствии 
с постановлением администрации городского округа город Воронеж 
от 13.12.2019 № 1201 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала в районе улиц Беговая – Московский проспект в городском округе город Воронеж».

ЗУ4

Земельный участок площадью 5150 кв. м сформирован путем перераспределения части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6555, земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:56 и земель, право собственности на которые не разграничено.

В соответствии с п. 7.1 ч. 3 Правил землепользования и застройки место допустимого размещения зданий и сооружений принято с отступами от границ сформированных участков 3 метра и 0 метров в месте блокировки жилых домов. Также применен нулевой отступ от красной линии по 
ул. Беговая в соответствии с п. 7 ч. 1.3.10.10 РНГП, допускающим размещение жилых домов с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения по красной линии.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)».

Земельный участок сформирован на основании договора о развитии застроенной территории от 25.02.2020 № 8, заключенного администрацией городского округа город Воронеж с ООО «УК «РЕНТА» в соответствии 
с постановлением администрации городского округа город Воронеж 
от 13.12.2019 № 1201 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала в районе улиц Беговая – Московский проспект в городском округе город Воронеж».

ЗУ5

Формирование данного земельного участка не требуется.

ЗУ6

Формирование данного земельного участка не требуется.

ЗУ7

Земельный участок площадью 1231 кв. м по ул. Хользунова, 9/3 образован и учтен в Едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номером 36:34:0206002:6782, видом разрешенного использования «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха, элементы благоустройства, малые архитектурные формы».

ЗУ8

Земельный участок площадью 311 кв. м по ул. Хользунова образован и учтен в Едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номером 36:34:0206002:12399, видом разрешенного использования «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха, элементы благоустройства, малые архитектурные формы».

ЗУ9

Земельный участок площадью 4332 кв. м сформирован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0206002:6781 и земель, право собственности на которые не разграничено.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором как «Земельные участки (территории) общего пользования, благоустройство территории (код 12.0.2)».

В границах рассматриваемого квартала по адресу ул. Хользунова, 9/2 расположен сквер им. В. Чкалова. Площадь земельного участка, отведенного под сквер, составляет 3 702 кв. м.

Согласно постановлению администрации города Воронежа от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» ориентировочная площадь указанного сквера составляет 5 000 кв. м. В целях соблюдения вышеуказанного постановления проектом планировки и проектом межевания территории предусматривается увеличение площади сквера им. В. Чкалова до 4 332 кв. м. Увеличение сквера до 5 000 кв. м не представляется возможным по причине фактического использования местным населением соседних территорий для размещения гаража и проезда к гаражу, а также вследствие отсутствия свободных соседних территорий. Земельный участок, используемый для размещения гаража, сформирован и поставлен на кадастровый учет.

ЗУ10

Земельный участок площадью 2805 кв. м сформирован путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0206002:55, 36:34:0206002:64, 36:34:0206002:107, 36:34:0206002:58 и земель, право собственности на которые не разграничено.

В соответствии с п. 7.1 ч. 3 Правил землепользования и застройки место допустимого размещения зданий и сооружений принято с отступами от границ сформированных участков 3 метра и 0 метров в месте блокировки жилых домов. Также применен нулевой отступ от красной линии по 
ул. Беговая в соответствии с п. 7 ч. 1.3.10.10 РНГП, допускающим размещение жилых домов с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения по красной линии.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)».

Красные линии установлены в документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 14.09.2021 № 889 «Об утверждении документации по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, 
ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж». Настоящей документацией по планировке территории установленные красные линии не изменяются.

Ведомость координат красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 517686,76 | 1298439,21 |
| 2 | 517759,95 | 1299354,42 |
| 3 | 517281,67 | 1299394,83 |
| 4 | 517255,41 | 1299894,79 |
| 5 | 517235,15 | 1298797,94 |
| 6 | 517209,05 | 1298474,61 |
| 7 | 517511,55 | 1298448,87 |
| 1' | 517686,76 | 1298439,21 |

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений, учитывая уже сложившуюся застройку), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты с учетом сложившейся градостроительной ситуации на расстоянии 0 м и 5 м от красных линий.

Проектом межевания территории установление публичных сервитутов не предусмотрено.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении.

Согласно заключению № 6 от 20.05.2022 по документации по планировке территории представленный проект межевания территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Хользунова, ул. Шишкова, ул. Беговая в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован главе городского округа город Воронеж для принятия решения об утверждении.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |