Пояснительная записка

Проект документации по планировке территории, ограниченной ул. Солнечная,                     ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича, пр-кт Труда в городском округе  город  Воронеж, разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 21.05.2024 № 628 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Солнечная, ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича,                  пр-кт Труда, в городском округе город Воронеж». Заказчик – ООО «СЗ ЖБИ2-ИНВЕСТ», проектная организация ООО «СЗ ЖБИ2-ИНВЕСТ».

Рассматриваемая территория, ограниченная ул. Солнечная, ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича, пр-кт Труда, расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж.

На планируемой документацией территории предусмотрено строительство многоэтажной многоквартирной жилой застройки; встроенной дошкольной образовательной организации на 101 место; подземного паркинга на 600 мест, открытых наземных стоянок.

Общая площадь застройки проектируемых зданий и сооружений составляет — 7047,3 кв. м; общая площадь зданий составляет — 103672,8 кв. м; площадь квартир жилой застройки составляет – 67712,15 кв. м.

Проектом планировки территории определена схема реализации мероприятий по развитию территории, которая предполагает одну очередь с разделением на IV этапа: - снос существующих объектов капитального строительства, а именно: жилой дом по просп. Труда, 60, жилой дом по пр-кту Труда, 68; -  строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по                  пр-кту Труда, 68 (позиция 18), состоящего из 2-х секций, с объектами инженерной инфраструктуры;

- снос существующих объектов капитального строительства, а именно: жилой дом по                пр-кту Труда, 52, жилой дом по пр-кту Труда, 54, жилой дом по пр-кту Труда, 56,  жилой дом по пр-кту Труда, 58, жилой дом по пр-кту Труда, 62, жилой дом по пр-кту Труда, 64, жилой дом по пр-кту Труда, 66, жилой дом по ул. Солнечная, 1, жилой дом по ул. Солнечная, 3, жилой дом по                        ул. Солнечная, 5, жилой дом по ул. Солнечная, 7, жилой дом по ул. Солнечная, 9, жилой дом по ул. Солнечная, 11, жилой дом по пер. Партизанский, 4, жилой дом пер. Партизанский, 6, жилой дом по пер. Партизанский, 8, жилой дом по пер. Партизанский, 10, тяговая подстанция № 35, ЦТП, ТП 196а; - архитектурно-строительное проектирование и строительство следующих объектов: многоквартирного жилого дома переменной этажности 19-25 (проектируемая позиция 1)  с нежилыми помещениями на первых этажах, многоквартирного жилого дома переменной этажности 19-25 этажей (проектируемая позиция 2) с нежилыми помещениями на первых этажах, многоквартирного жилого дома этажностью 19 со встроенной дошкольной образовательной организацией на 101 место (проектируемая позиция 3) и подземного паркинга на 600 мест (проектируемая позиция 4).

Проектом межевания на планируемой территории предлагается сформировать 4 земельных участка. Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, проектом межевания не предусмотрено.

Проектом межевания территории предлагается установить 5 публичных сервитута для организации доступа к объектам инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях