Пояснительная записка

Проект  документации по планировке территории  по ул. Острогожская в кадастровом квартале 36:34:0405036 в городском округе город Воронеж.

Документация разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.04.2025  № 569 «О подготовке документации по планировке территории по ул. Острогожская в кадастровом квартале 36:34:0405036 в городском округе город Воронеж» в редакции постановления администрации городского округа город Воронеж от 04.02.2026 №114 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 16.04.2025 №569».

Рассматриваемая территория площадью 6,9235 га расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж. Заказчик – ООО СЗ ГК «Развитие», проектная организация ООО АПБ  «Вега-14».

Проектом предусмотрено изменение и установление красных линий, а также снос объектов в границах земельных участков по пер. Острогожский, 1 и 1а с кадастровыми номерами 36:34:0405036:80 и 36:34:0405036:78:

- здание МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»;

- здание школы №44;

- сарай на территории школы № 44.

Планируется размещение здания общеобразовательной организации на 661 место, частичная реконструкция линейных инженерных сетей, возможное размещение на территории школы необходимых для ее функционирования зданий, частей зданий, сооружений (в том числе коммунального назначения). Развитие территории предлагается осуществлять в 3 этапа.

Учитывая, что строительство объекта капитального строительства запланировано после сноса существующих ОКС в сложившейся застройке, настоящим проектом приняты коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 0,23 и 0,44 соответственно.

Строительство жилых объектов настоящим проектом не предусмотрены.

Проектом межевания территории предусмотрено образование 6 земельных участков, 4 из которых будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Настоящим проектом установление границ публичных сервитутов не предусмотрено.

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии с учетом границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии нормативами градостроительного проектирования.

В соответствии с ГрК РФ проект подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях.