Пояснительная записка

Проект изменений в документацию по планировке территории жилой застройки, ограниченной пер. Солнечный, ул. Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к ул. Беговая и пер. Солнечный в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 30.08.2023 № 1138.

Заказчик – ООО СЗ «ГРАД-РАЗВИТИЕ», проектная организация –  ООО АПБ «Вега-14».

На планируемой документацией территории предусмотрено:

- строительство многоэтажной многоквартирной жилой застройки с нежилыми помещениями и подземным паркингом на 400 машино-мест;

- дошкольной образовательной организации на 260 мест.

Общая площадь застройки зданий и сооружений составляет — 11 435 кв. м; общая площадь зданий составляет — 89 569,09 кв. м; площадь квартир жилой застройки составляет – 59 900 кв. м.

Схема реализации мероприятий по развитию территории подразумевает ведение строительства в одну очередь с разделением на этапы освоения территории:

I этап. Срок реализации этапа до 31.12.2029 года:

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство детской дошкольной организации, (позиция 4) общей площадью 5859,09 кв. м - обращение за выдачей разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство объектов капитального строительства, других разрешений, необходимых для осуществления обязательств – до 31.12.2026

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (первый строительный этап позиции № 3) многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-9 этажей общей площадью 8810 кв. м, благоустройство прилегающей территории;

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (первый строительный этап позиции № 1) жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-12 этажей, общей площадью 16904 кв. м, начало строительства подземного паркинга, благоустройство прилегающей территории;

II этап. Срок реализации этапа до 31.12.2029 года:

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (второй строительный этап позиции № 3) многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-9 этажей общей площадью 10000 кв. м, благоустройство прилегающей территории;

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (второй строительный этап позиции № 1) жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-12 этажей, общей площадью 14430 кв. м, продолжение строительства подземного паркинга, благоустройство прилегающей территории.

III этап. Срок реализации этапа до 31.12.2029 года:

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (первый строительный этап позиции № 2) жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-12 этажей,  общей площадью  18299 кв. м, продолжение строительства подземного паркинга, благоустройство прилегающей территории;

IV этап. Срок реализации этапа до 31.12.2029 года:

- планируется архитектурно-строительное проектирование и строительство (второй строительный этап позиции № 2) жилого дома с нежилыми помещениями этажностью 7-12 этажей,  общей площадью  15267 кв. м, строительство подземного паркинга, благоустройство прилегающей территории.

Указанные мероприятия планируется реализовывать со сносом, реконструкцией объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения, расположенных в границах территории КРТ. Максимальные сроки осуществления – 31.12.2029.

Проектом межевания предлагается установить 1 публичный сервитут и образовать 9 земельных участков, 3 из которых будут отнесены к территории общего пользования, 6 формируются для жилищного строительства).

В соответствии с ГрК РФ проект подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях.